雀仁乡项目情况公示公告

根据木党统【2021】12号文件， 《关于下达2021 年木垒县财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目的通知》，在雀仁乡乌克勒别依特村实施瓜子晾晒储存基地项目，为保障群众知情权，参与权，监督权，为更好发挥群众监督作用，现将项目情况公示如下:

项目名称:雀仁乡乌克勒别依特村瓜子晾晒储存基地项目

建设规模和内容:建设瓜子储存库房3间，晾晒场。

项目总投资:280万元，全部为中央财政推进乡村振兴补助资金

项目建设单位:木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

建设地点:木垒县乌克勒别依特村。

建设情况:2021年7月25日开工，2021年10月22日完工，已完成竣工结算审计，工程中标价263.06元，竣工决算价266.46万超出计划3.4万元。该项目已移交乌克勒别依特村委会管护运行，已投入使用。

- 项目建设期限：2021年7月25日至10月22日

- 主管部门及责任人：雀仁乡人民政府  责任人叶凯

- 施工单位及责任人：新疆隆河市政有限公司  责任人叶涛

监督电话：4861409