雀仁乡项目情况公告公示

根据木县扶贫字【2021】15号文件，《关于下达2021年中央提前下达财政专项扶贫结余资金项目分配计划的通知》，雀仁乡人民政府实施了五棵树村驼奶保鲜库改造项目，现将项目实施情况公示公告如下：

项目名称:雀仁乡五棵树村驼奶保鲜库改造项目

建设规模和内容:2吨奶罐，化验室、消毒等设施设备安装，房屋装修，水电暖，道路、围墙等基础设施改造

项目总投资:30万元，全部为中央提前下达财政专项扶贫结余资金

项目建设单位:木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

建设地点:五棵树村

建设情况:2021年10月10日开工，2021年11月11日，已完成竣工结算审计，工程中标价299998元，财务决算价30万，其余款项全部支付完毕。该项目已移交五棵树村委会管护运行，已投入使用。

- 项目建设期限：2021年10月1日至11月1日

- 主管部门及责任人：雀仁乡人民政府  责任人叶凯

- 施工单位及责任人：木垒恒辉市政工程建设有限公司  责任人 赵玉杰

监督电话：4861409