雀仁乡项目情况公告公示

根据木县扶贫字【2020】20号文件，《关于下达2021年中央提前下达财政专项扶贫资金项目计划的通知》，雀仁乡人民政府实施了冷配站建设项目，现将项目实施情况公示公告如下：

项目名称:雀仁乡冷配站项目

建设规模和内容:冷配站提升改造及附属设施建设，仪器设备采购等

项目总投资:50万元，全部为中央财政推进乡村振兴补助资金

项目建设单位:木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

建设地点:正格勒得村

建设情况:2021年4月6日开工，2021年6月15日完工，已完成竣工结算审计，工程中标价46.47万，结算审定价46.31万，预留3%质保金1.31万，其余款项全部支付完毕。该项目属于民生公益类项目，属于正格勒得村管护运行，已投入使用。

- 项目建设期限：2021年4月1日至6月30日

- 主管部门及责任人：雀仁乡人民政府  责任人叶凯

- 施工单位及责任人：木垒县诚信建筑安装工程有限责任公司  责任人  雷智学

监督电话：4861409