雀仁乡项目情况公告公示

根据木县扶贫字【2020】20号文件，《关于下达2021年中央提前下达财政专项扶贫资金项目计划的通知》，雀仁乡人民政府实施了自来水安全饮水巩固提升项目，现将项目实施情况公示公告如下：

项目名称:雀仁乡自来水安全饮水提升项目

建设规模和内容:铺设主管网约6.065公里，支管约6.893公里，入户管网约21.6公里，检查井22个，水表井45个，水表270个。土建施工等。

项目总投资:320万元，全部为中央财政推进乡村振兴补助资金

项目建设单位:木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

建设地点:河中村、乌克勒别依特村、五棵树村。

建设情况:2021年4月4日开工，2021年6月15日完工，已完成竣工结算审计，工程中标价304.17万，结算审定价303.66万，预留3%质保金8.66万，其余款项全部支付完毕。该项目属于民生公益类项目，属于乡政府管护运行，已投入使用。

- 项目建设期限：2021年4月1日至6月30日

- 主管部门及责任人：雀仁乡人民政府  责任人叶凯

- 施工单位及责任人：新疆隆河市政有限公司  责任人叶涛

监督电话：4861409