附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2021  年度）

参考模板

项目名称：业务类

实施单位（公章）：木垒县人大办公室

主管部门（公章）：木垒县人大办公室

项目负责人（签章）：热海

填报时间：2022年04月27日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.项目背景
木垒县人大常委会办公室，按照昌吉州人大常委会办公室《关于做好人大预算联网监督系统建设工作的通知》（昌州人常办传〔2021〕7号）要求，于2021年4月10日前，建成本级人大预算联网监督系统，实现县人大与本级财政部门联网，初步开展预算查询、预警、分析、服务试运行工作。实施主体为木垒县人大常委会办公室。依托电子政务网建设预算联网监督系统，通过预算联网监督系统，对全口径预算决算进行审查，实现对预算全过程的监督，系统建设主要包括人大预算联网监督系统搭建及配套数据服务、数据库系统管理软件【企业版】、服务器、预算联网监督中心办公设施等。
2.项目主要内容
本项目为2021年木垒县人大预算联网监督系统建设项目，主要用于人大预算联网监督系统搭建及配套数据县市版系统软件服务等费用的支出。
依托电子政务网，建设好预算联网监督系统。通过预算联网监督系统，对全口径预算决算进行审查，实现对预算全过程的监督，预算联网监督信息内容，主要包括年度预算决算草案、部门预算决算草案、月度预算执行情况、相关的财政管理动态和文件等信息；分部门、分单位按功能分类科目的预算下达、调整和执行的即时性信息等；其他信息需求按照法律法规并经可行性论证后，逐步纳入提供范围。
预算联网监督系统具有查询、预警、分析、服务等基本功能。通过预算联网监督系统，对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、预算执行、预算调整、决算数据及相关信息实现在线查询。对预算管理中的问题自动捕捉及时预警，按程序进行处理，提高监督实效和效能。按照预算法关于预算执行和决算审查重点内容对预算执行和决算进行分析，形成量化直观的指标和图表，为开展预决算审查监督提供数据信息支撑，为人大及其常委会和人大代表开展预算审查监督提供相关服务。数据信息的传输原则上实行定期推送和实时查询相结合的方式。
3.项目实施情况
2021年2月，木垒县人大常委会办公室根据昌吉州人大常委会办公室《关于做好人大预算联网监督系统建设工作的通知》（昌州人常办传〔2021〕7号）要求，县人大预算联网监督系统必须在2021年4月初完成建设并投入试运行，该系统建设内容主要包括软件实施服务、数据库软件、前置机和其他办公设备等。参照昌吉州人大常委会办公室提供的县级人大预算联网监督系统建设所需的资金预算，木垒县人大预算联网监督系统共需建设资金51万元；采购人大预算联网监督系统搭建及配套数据服务，县市版系统软件1套；采购数据库系统管理软件【企业版】1套；用于接受财政部门跨网推送数据服务器1套；采购预算联网监督中心办公家具、电脑、打印机等4万元。
4.资金投入和使用情况
木垒县人大预算联网监督系统建设项目资金于2021年4月1日县财政局下发的资金为51万元，为本级财政资金，实际到位51万元，资金到位率100%，实际执行51万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县人大常委会办公室财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.总体目标：2021年4月10日，开发建成本级人大预算联网监督系统，实现县人大与本级财政部门联网，初步开展预算查询、预警、分析、服务试运行工作，逐步与昌吉州人大建立纵向联通。
2.阶段性目标
2.1 2021年4月，采购人大预算联网监督系统搭建及配套数据服务，县市版系统软件1套；采购数据库系统管理软件【企业版】1套；用于接受财政部门跨网推送数据服务器1套；采购预算联网监督中心办公家具、电脑、打印机等4万元，4月初完成建设并投入试运行。
2.22021年4月10日前，建成本级人大预算联网监督系统，实现县人大与本级财政部门联网，初步开展预算查询、预警、分析、服务试运行工作；

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
通过对2021年度本级财政下拨的木垒县人大预算联网监督系统项目项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
木垒县人大预算联网监督系统建设项目资金支出资金。
3.绩效评价范围
本次评价主要对木垒县人大预算联网监督系统建设项目资金的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，根据全国人大常委会办公厅《关于印发<关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见>的通知》(常办秘字[2017]114号)和自治区人大常委会办公厅《关于印发<自治区人大预算联网监督工作实施方案>的通知》(新人常办[2017]139号)文件精神,按照昌吉州人大常委会办公室《关于做好人大预算联网监督系统建设工作的通知》（昌州人常办传〔2021〕7号）要求，结合我县实际,制定本实施方案。
项目资金预算51万元，全部为本级财政资金，资金有保障。

（二）项目资金实际使用情况分析

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
4.本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：因本项目预算支出后预期的产出效益是明确的，故以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）项目资金管理情况分析

1.前期准备
1.1 2022年3月2日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中杨琴为组长，主要负责工作安排，李军为副组长，主要负责报告的审核、指导，杨发红组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.2 2022年3月10日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2022年3月31日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2022年3月1日-3月31日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
3.分析评价：
2022年2月24日- 3月3日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（一）综合评价情况及评价结论
木垒县人大常委会办公室主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为90分。
（二）相关评分表


各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）
指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益    合计分值
权重	  15	          15	          50	          20          100
分值	  14	          13	          45	          18           90

（二）项目管理情况分析

（一）项目决策情况
1、立项依据充分性
(1)《关于印发<自治区人大预算联网监督工作实施方案>的通知》
(2)《关于印发<关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见>的通知》
(3)关于申请解决人大预算联网监督系统建设资金的报告
2、立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：全国人大常委会办公厅《关于印发<关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见>的通知》、《常办秘字[2017]114号)和自治区人大常委会办公厅《关于印发<自治区人大预算联网监督工作实施方案>的通知》、《新人常办[2017]139号)文件精神,按照昌吉州人大常委会办公室《关于做好人大预算联网监督系统建设工作的通知》，审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策、结合我县实际,制定本实施方案。
3、绩效目标合理性
木垒县人大预算联网监督系统建设项目设立了项目绩效目标，与人大预算联网监督系统搭建及配套数据服务、数据库系统管理软件【企业版】、服务器、预算联网监督中心办公设施建设项目具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4、绩效指标明确性
木垒县人大预算联网监督系统建设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共12条，其中量化指标条数共12条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5、预算编制科学性
  本项目内容严格按照政府采购相关规定计算，项目预算编制根据项目采购内容进行计算，预算数经过财经会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6、资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据全国人大常委会办公厅《关于印发<关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见>的通知》，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县人大常委会办公室，资金分配与单位实际相适应。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、资金到位率：
实际到位资金51万元，预算资金51万元，资金到位率100%。
2、预算执行率
年初预算数51万元，全年预算数51万元，全年执行数51万元，预算执行率为100%。
3、资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照木垒县人大常委会办公室资金拨付审批程序进行：由财经委科室提交李军申请到县领导，经审批后提交到县财经领导小组。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：拨款申请单。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：采购政府采购。符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2021年4月30日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4、管理制度健全性
4.1 本项目已制定《木垒县人大常委会办公室项目财务管理制度》、《木垒县人大常委会办公室项目业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过政府采购审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5、制度执行有效性
    5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，档案编号：001；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

我单位木垒县人大预算联网监督系统建设项目截止到2021年12月31日，已完成系统搭建及配套数据服务，县市版系统软件1套；采购数据库系统管理软件【企业版】1套；用于接受财政部门跨网推送数据服务器1套；采购预算联网监督中心办公家具、电脑、打印机等，4月初已完成建设并投入试运行，已建成本级人大预算联网监督系统，实现县人大与本级财政部门联网，初步开展预算查询、预警、分析、服务试运行工作；其中：
数量指标：
指标1：人大预算联网监督系统搭建及配套数据服务，县市版系统软件，指标值：≥1套，实际完成值1套 ，指标完成率100 %；
指标2：数据库系统管理软件，指标值：≥1套，实际完成值：1套 ，指标完成率100 %。
指标3：用于接受财政部门跨网推送数据服务器，指标值：≥1套，实际完成值：1套  ，指标完成率100 %。
2、质量指标：
指标1：系统验收合格率，指标值：≥100%，实际完成值100% ，指标完成率100 %；
指标2：系统故障率，指标值：≤5%，实际完成值5%  ，指标完成率100%。
3、时效指标
指标1：系统完成时间，指标值：2021-4-10 ，实际完成值2021-4-10，指标完成率100%。
4、成本指标
指标1：人大预算联网监督系统搭建及配套数据服务，县市版系统软件，指标值：≤250000元/套 ，实际完成值250000元/套，指标完成率100%；
指标2：数据库系统管理软件，指标值：≤190000元/套，实际完成值190000元/套，指标完成率100%；
指标3：数据库系统管理软件，指标值：≤30000元/套，实际完成值30000元/套，指标完成率100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我单位木垒县人大预算联网监督系统建设项目截止到2021年12月31日，已完成已完成系统搭建及配套数据服务，县市版系统软件1套；采购数据库系统管理软件【企业版】1套；用于接受财政部门跨网推送数据服务器1套；采购预算联网监督中心办公家具、电脑、打印机等，4月初已完成建设并投入试运行，已建成本级人大预算联网监督系统，实现县人大与本级财政部门联网，初步开展预算查询、预警、分析、服务试运行工作；其中：
1.经济效益指标：
无经济效益指标。
2.社会效益指标
指标1：逐步实现县人大与州人大纵向联通，指标值：逐步实现 ，实际已实现，指标完成率100%。
3.生态效益指标
无生态效益指标
4.可持续影响效益指标
指标1：系统使用年限，指标值：≥20年 ，实际完成值20年，指标完成率100%。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.满意度指标
指标1：使用部门满意度，指标值：≥95% ，实际完成值95%，指标完成率100%。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

（一）主要经验及做法
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（3）加强培训，提高工程管理水平。为提高工程管理人员对工程项目的管理水平，教育、建设部门组织了工程项目管理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、资料监督和资金管理，为顺利完成项目建设奠定了坚实的基础。
（4）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。
（5）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。
2、后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。
改进措施：
科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。