附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2021  年度）

参考模板

项目名称：计量设施维护

实施单位（公章）：木垒县水政监察大队

主管部门（公章）：木垒县水政监察大队

项目负责人（签章）：葛俊亮

填报时间：2022年04月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（一）项目概况
1.项目背景
根据区州要求，我县579眼机电井全部安装了计量设施并上传至州水利局信息化平台，并且要求计量数据必须实时传输，出现故障须在24小时内消除，因此需要对计量设施进行运行维护。
为保障水利行业设备的正常运行，每年从水资源费中自筹资金用于机电井的运行维护。
2.	项目主要内容
     对我县579眼机电井安装计量设施并进行维护，出现故障须在24小时内消除。
3.	项目实施情况
2021年木垒县机电井计量设施运行维护，由木垒县水政监察大队牵头实施此项目，确保计量数据实时传输，出现故障在24小时内消除。
4.	资金投入和使用情况
2021年木垒县机电井计量设施运行维护项目资金于2021年3月15日木垒县财政局下发的木财预字【2021】132号文件安排资金为30万元，为本级财政资金，实际到位率30万元，资金到位率100%，实际执行24.79万元，执行率83%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县水利局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目绩效目标
1.总体目标
宣传贯彻《中华人民共和国水法》和各项渔业法律法规；保护水资源、水域、水工程、防汛抗旱和水文监测等水利设施；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；负责水政监察和水政执法工作，对公民、法人或其他组织违反水法规的行为，实施行政处罚或者采取其他行政措施；组织实施取水许可制度、凿井管理和水资源费征收工作，联合有关部门对生产水产鱼苗和核发捕捞许可证进行审批，处理渔业纠纷；负责河道岸线建设项目审查，河道内管理及各类活动的审批；承办向水域排污新建和扩建排污口的报批工作，组织监测地表水，地下水的水理，水质，审核水域纳污能力；开展对本行政区域内水生野生动物的管理工作。
2.阶段性目标
 2021年12月31日前完成木垒县机电井计量设施运行维护，对我县567眼机电井全部安装了计量设施并上传至州水利局信息化平台，并且要求计量数据必须实时传输，出现故障须在24小时内消除，因此需要对计量设施进行运行维护。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
通过对2021年度本级财政下拨的木垒县机电井计量设施运行与维护项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
木垒县机电井计量设施运行与维护项目支出资金。
3.绩效评价范围
本次评价主要对木垒县机电井计量设施运行与维护项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用实行“专人管理、专项使用、专账核算”，各项目资金必须有经办人、项目负责人、单位廉政效能委员会、单位负责人等逐级审核签字的程序审批后方可支付，各个环节缺一不可。
本单位项目工作的开展均按照水利局财务管理制度、相关文件要求，由本单位组织，通过召开站务会议，集体讨论，由局党委审议决定本单位水资源管理工作的实施。

（二）项目资金实际使用情况分析

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等
1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。

（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。

（三）项目资金管理情况分析

绩效评价工作过程
1.前期准备
1.1 2022年4月10日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中贾鸿飞为组长，主要负责工作安排，葛俊亮为副组长，主要负责报告的审核、指导，卢兰组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.2	2022年1月10日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3	 2022年1月15日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2022年1月10日- 2月23日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3.分析评价：
2022年2月24日- 3月3日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况及评价结论
木垒县水政监察大队主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为90分。
（二）相关评分表
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）
指标	项目决策	项目管理	项目产出	项目效益	合计分值
权重	15	15	50	20	100
分值	12	12	46	20	90

（二）项目管理情况分析

（一）项目决策情况
1、立项依据充分性
根据《水资源费征收管理条例》规定，该资金用于机电井计量设施运行维护。不需项目立项。
2、绩效目标合理性
木垒县机电井计量设施运行维护项目设立了项目绩效目标，与计量设施维护具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4、绩效指标明确性
木垒县机电井计量设施运行维护项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共8条，三级指标共15条，其中量化指标条数共12条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5、预算编制科学性
  本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过水利局党组会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6、资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据《水资源费用于运行维护资金》（木财预字【2021】132号），项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位木垒县水政监察大队单位位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（二）项目过程情况
1、资金到位率：
实际到位资金30万元，预算资金30万元，资金到位率100%。
2、预算执行率
年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数24.79万元，预算执行率为83%。
3、资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照木垒县水利局单位资金拨付审批程序进行：由木垒县水政监察大队提交用款申请到局领导，经审批后提交到财务室。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：项目申请单、发票、合同。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：机电井计量设施运行维护3.4 项目资金截至2021年12月31日已拨付至83%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4、管理制度健全性
4.1 本项目已制定《木垒县水利局项目财务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过木垒县水利局审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5、制度执行有效性
    5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，均为付款票据；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（三）项目产出情况
我单位木垒县机电井计量设施运行维护项目截止到2021年12月31日，已完成100%；其中：
数量指标：
指标1：每日维护机电井个数，指标值：20眼，实际完成值20眼，指标完成率100 %。
2、质量指标：
指标1：维护后再次出现故障的时间间隔，指标值：7天，实际完成值7天 ，指标完成率100 %；
3、时效指标
指标1：故障排除时间，指标值：小于等于24小时 ，实际完成值23小时，指标完成率100%；

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（四）项目效益情况。
我单位木垒县机电井计量设施运行维护项目截止到2021年12月31日，已完成30万元；其中：
1.	经济效益指标：
机电井使用者较上年增收情况，指标值：大于0%，实际完成值5%，指标完成率100 %；
2.社会效益指标
无。
3.生态效益指标
绿化用水的面积，指标值：大于20%，实际完成值90%，指标完成率100%。
4.可持续影响效益指标
地下水开采量，指标值：小于5000万立方米 ，实际完成值3184万立方米，指标完成率100%。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.	满意度指标
地下井使用者满意度调查，指标值：大于80% ，实际完成值85%，指标完成率100%。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

（一）主要经验及做法
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
2、后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。
改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。