附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2021  年度）

参考模板

项目名称：木垒牧源润德养殖基地项目

实施单位（公章）：木垒县经贸委本级

主管部门（公章）：木垒县经贸委本级

项目负责人（签章）：王海霞

填报时间：2022年04月18日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.项目背景
自治区党委、人民政府为进一步培育壮大昌吉州特色优势产业，推动昌吉州经济高质量发展，向昌吉州拨付自治区支持产业发展专项资金10亿元，昌吉州向木垒县拨付800万元，根据《昌州财建【2021】47号》立项，设立了木垒牧源润德养殖基地项目补助经费，由木垒县木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局单位主管，资金主要用于支持企业项目建设和促进规模化养殖的发展。
2.项目主要内容
项目资金于2021年7月27日昌吉州财政局下发的【2021】47号文件安排资金为510.85万元，主要用于2021年木垒牧源润德养殖基地项目建设支出，主要用于新修建羊舍16栋，建筑面积1.2万平方米；配套生产设施：草料棚1000平方米，地上青贮池2080平方米，饲料库216平方米，办公及生活用房500平方米，值班室（含消毒通道）73平方米，消毒池40立方米，消毒室54平方米，水泵房60平方米，场内道路3600平方米的支出。
3.项目实施情况
本项目于2021年3月15日开始做前期准备，由新疆丝路启源牧光科技能源有限责任公司牵头，主要对木垒牧源润德养殖基地进行硬件设施进行建设，截至2021年12月31日木垒牧源润德养殖基地项目已完成修建羊舍16栋，羊舍内部分隔栏已焊接完成，门窗正在制作安装，地上青贮池、消毒池、场内道路已建设完成并投入使用。值班室、消毒室、水泵房主体已建设完成，内部装饰正在完善，草料棚、饲料库、办公及生活用房基础已完成。
4.资金投入和使用情况
木垒牧源润德养殖基地项目资金于2021年7月27日昌吉州财政局下发的【2021】47号文件安排资金为510.85万元，为上级财政资金，实际到位率510.85万元，资金到位率100%，实际执行510.85万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.总体目标
自治区下拨2021年产业发展专项资金510.85万元，用于扶持新疆丝路启源牧光科技能源有限责任公司建设年出栏10万标准化养殖场基地项目，项目的实施可盘活村闲置土地800亩以上，带动周边村10户农牧民增收致富，带动就业20人以上。通过标准化养殖基地项目建设，促进木垒县养殖业健康快速发展。
2.阶段性目标
2.1 2021年12月31日前完成修建羊舍≥16座，新建羊舍建筑面积≥1.2万平方，竣工验收合格率≥96%工作。
2.2 2021年12月31日前完成设备购入数量≤15台工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

510.85万元产业发展专项资金已全部拨付至新疆丝路启源牧光科技能源有限责任公司用于牧源润德养殖基地项目，项目施工已进入收尾阶段，该项目的实施盘活1.绩效评价目的
通过对2021年度本级财政下拨的木垒牧源润德养殖基地项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
木垒牧源润德养殖基地项目项目支出资金。
3.绩效评价范围
本次评价主要对木垒牧源润德养殖基地项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。

（二）项目资金实际使用情况分析

1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。

（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。

（三）项目资金管理情况分析

1.前期准备
1.1 2022年3月15日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中王海霞为组长，主要负责工作安排，祁俊生为副组长，主要负责报告的审核、指导，周莉组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.22022年1月15日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2022年1月20日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2022年1月20日- 2月23日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3.分析评价：
2022年2月24日- 3月3日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（一）综合评价情况及评价结论
新疆丝路启源牧光科技能源有限责任公司主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为95分。
（二）相关评分表
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）
指标	 项目决策	项目管理	项目产出	项目效益	合计分值
权重    	15	15	50	20	100
分值    	12	13	50	20	95

（二）项目管理情况分析

1.项目立项依据：昌州财建【2021】47号。
2.立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
3.木垒牧源润德养殖基地项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策
2、立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《水土保持方案批复》、《水资源报告书的皮肤》、《土地修建备案批复》，审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
3、绩效目标合理性
木垒牧源润德养殖基地项目设立了项目绩效目标，与建设标准化养殖基地具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4、绩效指标明确性
木垒牧源润德养殖基地项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共8条，三级指标共13条，其中量化指标条数共12条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5、预算编制科学性
  本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过科学论证及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6、资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据《昌州财建【2021】47号》，项目单位为新疆丝路启源牧光科技能源有限责任公司位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、资金到位率：
实际到位资金510.85万元，预算资金0万元，资金到位率100%。
2、预算执行率
年初预算数0万元，全年预算数510.85万元，全年执行数510.85万元，预算执行率为100%。
3、资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照木垒县财政局资金拨付审批程序进行：由文行科室提交项目资金申请到木垒县财政局领导，经审批后提交到国库科。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：项目资金申请单。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：建设羊舍、采购设备。符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2021年12月31日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4、管理制度健全性
4.1 已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过党工委审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5、制度执行有效性
      5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

我单位木垒牧源润德养殖基地项目截止到2021年12月31日，已完成100%；其中：

1、数量指标：
指标1：修建羊舍，指标值：≥16栋，实际完成值16栋，指标完成率100%；
指标2：新建羊舍建筑面积，指标值：≥1.2万平方，实际完成值1.2万平方，指标完成率100%；
指标3：设备购入数量，指标值：≤15台，实际完成值15台，指标完成率100%。
2、质量指标：
指标1：竣工验收合格率，指标值：≥96%，实际完成值98%，指标完成率100%；
3、时效指标
指标1：完工时间，指标值：2021年12月31日，实际完成值2021年12月10日，指标完成率100%；
4、成本指标
指标1：设备购入单价，指标值：≤15万/台，实际完成值15万/台，指标完成率100%；

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我单位木垒牧源润德养殖基地项目截止到2021年12月31日，已完成100%；其中：
1.经济效益指标：
指标1：带动周边村农牧民增收致富，指标值：≥4万元/人/年，实际完成值4万元/人/年，指标完成率100%。

2.社会效益指标
指标1：带动就业人数，指标值：≥20人，实际完成值20人，指标完成率100%；
指标2：年出栏肉羊，指标值：≥2万只，实际完成值0.5万只，指标完成率25%,偏差原因：项目暂时未全部投入运营;
指标3：盘活村闲置土地，指标值：≥800亩，实际完成值888亩，指标完成率100%。
3.生态效益指标
无
4.可持续影响效益指标
指标1：羊舍使用年限，指标值：≥20年，实际完成值40年，指标完成率100%。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

满意度指标
指标1：农牧民满意度，指标值：≥90%，实际完成值95%，指标完成率100%。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

（一）主要经验及做法
（1）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。
（3）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。
2、后续工作计划
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。

（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：
前期工作中未对农牧民进行深入了解，设备建成初期的技术培训部分农牧民反应不能理解，以至于对设备操作不熟练。
改进措施：
我单位将于设备供应商协调，分批分次的外派技术人员对农牧民进行培训，以便农牧民能够熟练的使用机器设备。