附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2021  年度）

参考模板

项目名称：在木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环璄治理工程

实施单位（公章）：木垒哈萨克自治县自然资源局

主管部门（公章）：木垒哈萨克自治县自然资源局

项目负责人（签章）：哈孜

填报时间：2022年04月21日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景:实施地质灾害工程治理，可有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损害，有效改善地质环境条件，减少地质灾害的危害，并对保护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均超到积极的作用。根据木垒县委、人民政府安排我局在木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理工程的基础上，针对斜坡底部一级斜坡植被发育稀少，影响生态自然景观的问题，通过生态环境治理和自然恢复，促使斜坡底部一级斜坡的植被恢复，促进生态系统功能的提升和生态环境的恢复。县财政安排资金75万元，用于地质环境治理工程支出。
2.项目主要内容
根据木财预字（2021）78号文件批复，下达我局项目资金75万元，新疆华光地质勘察有限公司对我县木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理工程。可有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损害，有效改善地质环境条件，减少地质灾害的危害，并对保护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均超到积极的作用。根据木垒县委、人民政府安排我局在木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理工程的基础上，针对斜坡底部一级斜坡植被发育稀少，影响生态自然景观的问题，通过生态环境治理和自然恢复，促使斜坡底部一级斜坡的植被恢复，促进生态系统功能的提升和生态环境的恢复。
3.项目实施情况：本项目由木垒县自然资源局牵头，对木垒县木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理工程可有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损害，有效改善地质环境条件，减少地质灾害的危害，并对保护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均超到积极的作用。根据木垒县委、人民政府安排我局在木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理工程的基础上，针对斜坡底部一级斜坡植被发育稀少，影响生态自然景观的问题，通过生态环境治理和自然恢复，促使斜坡底部一级斜坡的植被恢复，促进生态系统功能的提升和生态环境的恢复。
4.自2021年4月开始，新疆华光地质勘察有限公司在木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理的基础上，针对斜坡底部一级斜坡植被发育稀少，影响生态自然景观的问题，通过生态环境治理和自然恢复，促使斜坡底部一级斜坡的植被恢复，促进生态系统功能的提升和生态环境的恢复。
4.资金投入和使用情况
木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理项目资金于2021年4月15日木垒县财政局下发的木财预字（2021）78号文件安排资金为75万元，为本级财政资金，实际到位率75万元，资金到位率100%，实际执行75万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县自然资源局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.总体目标
   新疆华光地质勘察有限公司在木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理的基础上，针对斜坡底部一级斜坡植被发育稀少，影响生态自然景观的问题，通过生态环境治理和自然恢复，促使斜坡底部一级斜坡的植被恢复，促进生态系统功能的提升和生态环境的恢复。
2.阶段性目标
   2021年4月15日，使用木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理项目资金75万元，新疆华光地质勘察有限公司对我县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理的基础上，针对斜坡底部一级斜坡植被发育稀少，影响生态自然景观的问题，通过生态环境治理和自然恢复，促使斜坡底部一级斜坡的植被恢复，促进生态系统功能的提升和生态环境的恢复。
7.2.1 2021年12月30日前完成工作，木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理的基础上，针对斜坡底部一级斜坡植被发育稀少，影响生态自然景观的问题，通过生态环境治理和自然恢复，促使斜坡底部一级斜坡的植被恢复，促进生态系统功能的提升和生态环境的恢复。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
通过对2021年度本级财政下拨的木垒县自然资源局木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理项目进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象
木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理项目支出资金。
3.绩效评价范围
本次评价主要对木垒县自然资源局木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，本项目绩效目标合理，绩效指标明确，预算资金需求合理，测算依据充分，项目管理制度健全，建设过程中基本执行了项目法人制，合同管理制，制定了可操作的实施方案。本项目绩效目标合理，绩效指标明确，预算资金需求合理，测算依据充分，项目管理制度健全，建设过程中基本执行了项目法人制，合同管理制，制定了可操作的实施方案，项目实施过程中对项目进度进行监管，发现问题及时整改。治理区面积15000平方米；竣工验收合格率100%；按计划开工率100%；按计划完成率100%；项目预算控制率100%；确权完成时间2021年12月30日；资金投入75万元。社会效益指标：受益人数100人；正常运转率100%；生态效益指标：植被恢复率90%；改善坡面生态环境100%；可持续影响指标：持续改善100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

1.绩效评价原则
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程3个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入9个二级指标；过程下设资金管理和组织实施9个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
3.评价方法
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。

（三）项目资金管理情况分析

1.前期准备
1.1 2022年4月1日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中业务分管领导为组长，主要负责工作安排，业务负责人为副组长，主要负责报告的审核、指导，业务组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
1.22022年4月4日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2022年4月10日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施
2022年4月10日- 4月16日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
3.分析评价：
2022年4月16日- 4月19日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
4.撰写报告
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。
5.资料归档
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（一）综合评价情况及评价结论
木垒县自然资源局主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分。

（二）项目管理情况分析

（一）项目决策情况
本项目绩效目标合理，绩效指标明确，预算资金需求合理，测算依据充分，项目管理制度健全，建设过程中基本执行了项目法人制，合同管理制，制定了可操作的实施方案。
1、立项依据充分性
项目立项依据《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》。
2、立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
3、绩效目标合理性
木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理项目设立了项目绩效目标，与木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理项目具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4、绩效指标明确性
木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共9条，三级指标共11条，其中量化指标条数共11条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
5、预算编制科学性
  本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过木垒县财经会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
6、资金分配合理性
 本项目预算资金分配依据《木财预字》【2021】78号》，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为自然资源局单位位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、资金到位率：
实际到位资金75万元，预算资金75万元，资金到位率100%。
2、预算执行率
年初预算数0万元，全年预算数75万元，全年执行数75万元，预算执行率为100%。
3、资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照木垒县自然资源局资金拨付审批程序进行：由业务科室提交申请到财务分管领导，经审批后提交到木垒县财政局。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：财政资金申请计划单、财政支付申请单。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理项目费用，符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2021年5月30日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4、管理制度健全性
4.1 本项目已制定《木垒县自然资源局财务管理制度》、《木垒县自然资源局专项资金管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过木垒县财政局审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5、制度执行有效性
    5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

我单位木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理项目截止到2021年12月31日，已完成100%；其中：
数量指标：
指标1：治理面积，指标值：≥15000平方米，实际完成值平方米  ，指标完成率100 %；
指标2：竣工验收合格率，指标值：100%，实际完成值100% ，指标完成率100 %。
2、时效指标
指标1：按计划开工率，指标值100%，实际完成值100%，指标完成率100%。
指标2：按计划完工率，指标值100%，实际完成值100%，指标完成率100%。
4、成本指标
指标1：项目预算控制率，指标值100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（四）项目效益情况。
   在木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理工程，针对斜坡底部一级斜坡植被发育稀少，影响生态自然景观的问题，通过生态环境治理和自然恢复，促使斜坡底部一级斜坡的植被恢复，促进生态系统功能的提升和生态环境的恢复工程建设标准高，工程质量较好，管护措施落实到位，社会效益和经济效益明显，达到了预期的目的。我单位木垒县东沟鑫康、英格堡石灰岩矿地质环境治理项目截止到2021年12月31日，已完成100%；其中：
1.经济效益指标：无
2.社会效益指标
指标1：受益人数，指标值：≥100人 ，实际完成值100%，指标完成率100%。
指标2：正常运转率，指标值：100% ，实际完成值100%，指标完成率100%。
3.生态效益指标
指标1：植被恢复率，指标值：100% ，实际完成值100%，指标完成100%。
指标2：改善坡面生态环境，指标值：100% ，实际完成值100%，指标完成100%。
4.可持续影响效益指标
指标1：持续改善，指标值：100% ，实际完成值100%，指标完成率100%。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

受益群体满意度，指标值：≥98% ，实际完成值100%，指标完成率100%。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

（一）主要经验及做法
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（3）加强培训，提高工程管理水平。为提高工程管理人员对工程项目的管理水平，教育、建设部门组织了工程项目管理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、资料监督和资金管理，为顺利完成项目建设奠定了坚实的基础。
（4）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。