附件4：

自治区本级部门单位整体支出绩效

自评报告

（2021年度）

参考模板

部门单位名称（公章）：

填报时间：     年     月     日

- 基本概况

一、基本概况
（一）单位基本情况
1.部门主要职能
履行“代表、服务、管理”职能：为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程政策法规与技术标准拟定；已建水利工程注册安全鉴定、运行管理、水利工程安全监测仪器认定质量监测；直接为农业灌溉提供服务，承担政府委托的其他部分职能，发展和管理水利事业。
木垒哈萨克自治县水管总站管理着全县的农业灌溉用水，是一个独立核算的事业单位，水管单位必须承担防洪、排涝等社会公益性任务，又要搞好水资源管理。
2.部门机构设置及人员构成
（1）部门机构设置：
木垒县水利管理总站是财政局全额预算拨款单位，无下属预算单位，根据部门职责分工，本部门内设机构4个，分别是：办公室、财务管理股、工程管理股、灌溉管理股。
截止2021年12月31日，本部门经机构管理部门核定的编制人数56人，其中：事业编制56名。年末实有在职人员49人（其中：事业编制人员49人），退休职工32人。
（2）人员构成：
截止2021年12月31日，本部门经机构管理部门核定的编制人数56人，其中：事业编制56名。年末实有在职人员49人（其中：事业编制人员49人），退休职工32人。
3.年度重点工作
1、水利工程建设工作。
2、灌溉管理工作。
3、水库运行管理工作。
4、水闸运行管理工作。
5、堤防运行管理工作。
6、提升水旱灾害防御能力，守住水库运行安全底线。
7、持续推进农业水价综合改革工作。
（二）决策过程
我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用实行“专人管理、专项使用、专账核算”，各项目资金必须有经办人、项目负责人、单位廉政效能委员会、单位负责人等逐级审核签字的程序审批后方可支付，各个环节缺一不可。
本单位项目工作的开展均按照水利局财务管理制度、相关文件要求，由本单位组织，通过召开站务会议，集体讨论，由局党委审议决定本单位水利工程项目的实施。
（三）项目资金分配
1.部门（单位）预算编制及分配依据
我单位预算依据《关于印发自治区2020年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》文件进行编制，预算分配依据《关于下达2021年木垒县部门批复的通知》（木财字[2021]24号）人大批复文件执行，我单位牢固树立勤俭节约和“优支出、保刚需、改机制、促发展、惠民生”的要求，强化主体责任意识，按照“编早、编细、编实”的要求，加强领导，精心组织，打牢基础，增进协调，依法依规及时完成本部门和单位2021年预算编制工作任务，按照综合预算原则，部门所有收入全部列入部门预算，包括财政拨款收入、上级补助收入等。基本支出严格按编制内实有在职人数编制人员经费，特殊岗位津贴按照财政部门和人社部门文件作为预算编制依据。公用经费按照单位分类分档标准以及关于规范公务支出管理的有关文件要求，根据单位实际开支水平编制并细化预算、据实编列。严格控制一般性支出，切实降低行政成本。
2.分配结果
本单位基本支出1023.28万元，占支出总额的24.91%，基本支出是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公共卫生印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出3084.12万元，占支出总额的80%，预算安排与部门整体目标一致且相符。基本支出及其他支出的预算分配合理。
3.重点支出保障率
我单位本年主要实施：1、木垒县2021年小型水库维修养护工程项目;2、木垒县水磨河下游段小流域治理工程项目；
3、木垒县东城镇四道沟生态清洁型小流域建设项目；4、木垒县西吉尔镇千亩引水项目等重点项目，5、七个城子水库除险加固项目；6、木垒河河道治理（二期）项目；7、2019年山洪灾害项目；8、2020抗旱维修渠道项目；9、污水资源化设施及再生工程；10、木垒县中水置换灌溉用水工程；11、木垒河河道治理工程；12、一碗泉水库除险加固工程；13、九座一级取水口项目，为历年项目工程；14、2020山洪灾害项目；履行了水利工程及维修养护等主要职责。
本年度预算安排的重点项目支出3084.12万元，项目总支出3084.12万元，重点支出保障率为100%。

（四）部门单位整体支出规模
1.预算执行情况
（1）年初预算执行情况
我单位年初预算数为893.92万元，实际预算执行数893.92万元，预算执行率为100%。
（2）全年预算执行情况
全年预算数为4107.4万元，全年实际支出资金4107.40万元，预算执行率为100%。
2.预算调整情况
我单位年初批复预算数893.92万元，年中调整数3213.48万元，调整后全年预算数4107.40万元，预算调整率359.48%。
3.政府采购执行情况 
我单位本年度无政府采购的预算。
（五）评价使用方法和主要内容、涉及范围
1.整体支出评价使用方法
财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。               本次评价主要采取比较法和公众（专家）评判法。一是比较法。对整体支出及项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是公众（专家）评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。问卷调查是针对部门单位履职服务对象及项目实施受众群体等利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。
2.评价对象及主要内容
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）等一系列文件要求，评价对象为：2021年度木垒县水利管理总站部门单位所有财政资金支出管理情况，本次部门整体支出评价主要内容为:
一是部门单位整体管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；
二是部门单位整体支出绩效情况，具体为：
①绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。
②资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。
③为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。
④绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。
三是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和相关管理情况；
四是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和资产变动情况。
3.涉及的范围
本次评价范围：对本单位整体支出从年度总体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了全方位、多角度综合评价分析。

- 部门单位整体支出管理及使用情况

二、部门单位整体支出管理及使用情况
（一）预算管理情况
1.管理制度健全性
本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《木垒县水利管理总站部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《木垒县水利管理总站单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。
2.资金使用合规性和安全性
我部门（单位）按照财政要求基本支出分月度申报资金使用计划，由财政部门按照进度每月按期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；依照木垒县水利管理总站部门（单位）《财务管理制度》相关规定和流程，资金支出按照我内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，按照农饮站部门（单位）《木垒县水利管理总站采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。
部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。
3.预决算信息公开性
按照木垒哈萨克自治县财政局预决算信息公开工作要求，我单位在木垒政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。公开内容主要包括：本单位主要职能、机构及人员情况，收入、支出预算安排及决算情况，“三公经费”预算安排及决算情况，政府采购执行情况，国有资产占用情况，预算绩效管理情况等信息，主动接受社会各界监督。
（二）基本支出和使用情况
1.基本支出和使用情况
2021年本单位基本支出全年预算总额1023.28万元，其中：人员经费926.62万元，公用经费96.66万元。实际支出1023.28万元，其中：人员经费926.62万元，公用经费96.66万元，基本支出预算执行率100%。
基本支出主要用于单位日常工作运转开支,包括人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出等。人员经费的开支主要是按照人事部门工资系统核定的工资额进行发放,公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程, 尤其是“三公"经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细及公务员卡poss机票,车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。
所有支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。
2.三公经费控制情况
我单位坚决贯彻落实中央、自治区、自治州、木垒县厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增。2021年“三公经费”预算为7万元，实际支出4.25万元，“三公经费”控制率为100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，实际支出0万元；公务接待费预算为1万元，实际支出0万元；公务用车购置费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费预算为6万元，实际支出4.25万元，公务用车运行维护费控制率100%，符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求。
（三）专项支出管理和使用情况
1.专项资金安排落实、总投入情况分析
本单位2021年初项目支出预算资金0万元，追加项目预算3084.12万元，实际到位3084.12万元，资金到位率100%,
2.专项资金实际使用、管理情况分析
2021年我单位全年实际完成了14个项目。专项资金支出共计3084.12万元，占总支出总额的80%，。
1、昌州财农（2020）58号木垒县小型水库维修养护工程项目，实际到位资金90万元，实际执行数90万元；执行率100%。
2、昌州财农（2020）58号木垒东城镇四道沟村生态清洁型小流域建设项目，实际到位资金539.62万元，实际执行数539.62万元；执行率67%。
3、昌州财农（2020）58号木垒水磨河下游段小流域治理工程，实际到位资金1179.77万元，实际执行数1179.77万元；执行率78%。
4、昌州财农（2021）10号木垒西吉尔镇千亩引水稳粮促产项目，实际到位资金585.71万元，实际执行数585.71万元；执行率100%。
5、七个城子水库除险加固项目，为历年项目工程，剩余74.23万元，实际到位资金74.23万元，实际执行数74.23万元；执行率100%。
6、木垒河河道治理（二期）项目，为历年项目工程，剩余11.55万元，实际到位资金11.55万元，实际执行数11.55万元；执行率100%。
7、2019年山洪灾害项目，为历年项目工程，剩余9.55万元，实际到位资金9.55万元，实际执行数9.55万元；执行率100%。
8、2020抗旱维修渠道项目，为历年项目工程，剩余27.35万元，实际到位资金27.36万元，实际执行数27.35万元；执行率100%。
9、污水资源化设施及再生工程，为历年项目工程，剩余45.71万元，实际到位资金45.71万元，实际执行数45.71万元；执行率100%。
10、木垒县中水置换灌溉用水工程，为历年项目工程，剩余109.55万元，实际到位资金109.55万元，实际执行数109.55万元；执行率100%。
11、木垒河河道治理工程、为历年项目工程，剩余184.02万元，实际到位资金184.02万元，实际执行数184.02万元；执行率100%。
12、一碗泉水库除险加固工程，为历年项目工程，剩余173.77万元，实际到位资金173.77万元，实际执行数173.77万元；执行率100%。
13、九座一级取水口项目，为历年项目工程，剩余43.74万元，实际到位资金43.74万元，实际执行数43.74万元；执行率100%。
14、2020山洪灾害项目，为历年项目工程，剩余9.55万元，实际到位资金9.55万元，实际执行数9.55万元；执行率100%。

3.专项资金管理情况
为了加强资金管理，提高资金效益，本单位制定了专项资金管理制度，坚持一支笔和项目重大开支集体讨论制定，超过1万元以上的项目支出报分管领导同意后，再报分管领导例会审议通过，以会议纪要为依据方可支付。所有开支必须有详细明细，确因客观原因无明细的附说明。按月向财政上报资金使用进度情况反馈。严格按照专项经费管理办法执行，并对下拨专项经费进行跟踪督查，确保专款专用，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。
为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。
一是制订专项资金管理制度；二是制订了项目实施方案；三是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。其中：
（1）制定了《财务管理制度》，《农饮站“三重一大”制度》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。
（2）制订了水利工程项目实施方案，确保项目工程顺利实施。
（3）认真组织水利工程项目验收，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176--2007），在工程施工阶段，由监理人主持进行了项目单位分部工程验收。经施工单位自评、监理复核、项目法人认定、质量监督机构核备或核定，确保项目工程质量合格。
专项资金涉及政府采购项目的，按照《项目工程采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行。
我单位根据专项资金的使用范围和要求，合理安排资金计划，按时完成专项资金项目绩效目标及执行情况的跟踪评价，严格遵循国家法规和财务管理制度合法合规使用专项资金，保证资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 部门单位专项组织实施情况

部门单位专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
我单位经梳理2021年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。
根据项目实施情况，对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评；对专项项目预算执行情况进行分析，再考察专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。
1、前期准备工作
本单位在项目实施和资金使用分配中，结合本地实际情况，对项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。
2、组织实施过程
为了管好用好各项资金，本单位成立了绩效监控工作小组，站长任组长，支部书记任副组长，由行政、财务及工程办公室人员组成成员，各业务科室业务骨干具体实施各项资金绩效工作。涉及政府采购项目的，按照《采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行。各相关工作任务分解到相关责任科室、每一个责任人，从而达到全员参与，任何人不能置身事外，做到“人人有事做、事事有人管”。在项目实施和管理过程中，根据职能制定工作要点和实施方案，力求项目建设科学与规范。
通过绩效评价，对专项项目预算执行情况进行分析，再考察专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处，为项目今后更好的开展工作提供经验。
（二）专项管理情况分析
1.项目资金情况分析
2021年我单位实施专项项目共14个，涉及金额共3084.12万元，实际到位3084.12万元，实际支出3084.12万元，具体组织实施情况如下：
1、昌州财农【2020】58号文-关于下达木垒县2021年小型水库维修养护工程项目90万元，实际到位资金90万元，实际执行数90万元；执行率100%.
2、昌州财农【2020】58号文-关于下达木垒县水磨河下游段小流域治理工程，该工程中央投资1179.77万元，实际到位资金1179.77万元，实际执行数1179.77万元；执行率100%，
3、昌州财农【2020】58号文-关于下达木垒县东城镇四道沟生态清洁型小流域建设项目，该工程中央投资539.62万元，实际到位资金539.62万元，实际执行数539.62万元。
 4、木垒县西吉尔镇千亩引水项目585.71万元，该工程中央投资585.71万元，实际到位资金585.71万元，实际执行数585.71万元；执行率100%，
5、七个城子水库除险加固项目，为历年项目工程，剩余74.23万元，实际到位资金74.23万元，实际执行数74.23万元；执行率100%。
6、木垒河河道治理（二期）项目，为历年项目工程，剩余11.55万元，实际到位资金11.55万元，实际执行数11.55万元；执行率100%。
7、2019年山洪灾害项目，为历年项目工程，剩余9.55万元，实际到位资金9.55万元，实际执行数9.55万元；执行率100%。
8、2020抗旱维修渠道项目，为历年项目工程，剩余27.35万元，实际到位资金27.36万元，实际执行数27.35万元；执行率100%。
9、污水资源化设施及再生工程，为历年项目工程，剩余45.71万元，实际到位资金45.71万元，实际执行数45.71万元；执行率100%。
10、10、木垒县中水置换灌溉用水工程，为历年项目工程，剩余11.55万元，实际到位资金11.55万元，实际执行数11.55万元；执行率100%。
11、木垒河河道治理工程、为历年项目工程，剩余184.02万元，实际到位资金184.02万元，实际执行数184.02万元；执行率100%，
12、一碗泉水库除险加固工程，为历年项目工程，剩余173.77万元，实际到位资金173.77万元，实际执行数173.77万元；执行率100%，
13、九座一级取水口项目，为历年项目工程，剩余43.74万元，实际到位资金43.74万元，实际执行数43.74万元；执行率100%，
14、2020山洪灾害项目，为历年项目工程，剩余9.56万元，实际到位资金9.56万元，实际执行数9.56万元；执行率100%，主要用于支付决算审计后应付质保工程款9.56万元。
我单位专项资金严格按照《水利系统财务管理制度》及相关专项资金管理办法要求执行项目资金，实行专账核算、逐级审批；认真落实项目资金的使用各项管理制度，确保专款专用，及时拨付到位。建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，有效杜绝了项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证了项目资金的使用安全。为了规范项目资金分配及使用严格遵守相关法律法规和业务管理规定，对项目资料及时收集整理并归档。工作中突出重点，高标准规划、精细设计。
各项目资金预算编制依据充分，预算编制准确，资金不存在截留、挪用，支付审批合规、不存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况。在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。
2.项目实施情况
项目组织情况：为切实加强项目建设工作的组织领导和统筹协调，确保我单位项目建设工作的有序开展和稳步推进，提升项目建设管理水平，项目前期成立项目工作领导小组，制定较健全的管理制度，包括资金管理、采购、招投标工作、竣工验收等财务管理和项目制度管控措施，健全相关制度，项目由我单位为项目实施主体组织实施、监督和验收；经过前期的调研分析，专家论证，事前评价，确保项目技术方案科学合理可行；确保目标实现的合规性、公平性和透明性、项目预期效益的可实现性。
项目管理情况：根据项目绩效相关政策要求及单位相关项目管理制度的规定，项目实施过程中严格执行相关制度，认真履行管理职能，监管到位，按程序和规定开展项目相关招投标、监督工作，力争通过招标、管理等环节，在质量有保证的前提下，节约项目资金投入，通过绩效管理全过程监控，确保项目按计划实施和正常运转，保证各项目标和指标如期完成，发挥长期效益。
项目监管情况：本单位随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时开展自查、随机抽查、专项检查等方式，对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。
3.项目绩效情况
成本控制情况：我单位在其职权范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取的一系列预防和调节措施，严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出，科学地组织实施成本控制。
成本节约情况：我单位根据实际情况做出项目合理预算，支出严格控制在预算范围内，严格控制成本，本着节约成本、防止资源浪费的原则将项目成效最大化。
4.项目效率性分析
项目实施进度：项目实施紧扣各个环节，逐步推进，及时与职能部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动职能部门的积极性，加大项目投入工作的力度，加快项目实施进度。
项目完成质量：项目严格按照年度预期目标执行，项目完成质量达标。
具体实施情况如下：
1、木垒县2021年小型水库维修养护工程项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；
2、木垒县水磨河下游段小流域治理工程项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；
3、木垒县东城镇四道沟生态清洁型小流域建设项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；
4、木垒县西吉尔镇千亩引水项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求。
5、七个城子水库除险加固项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；
6、木垒河河道治理（二期）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；
7、2019年山洪灾害项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；
8、2020抗旱维修渠道项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；
9、污水资源化设施及再生工程已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；
10、木垒县中水置换灌溉用水工程已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；
11、木垒河河道治理工程已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；
12、一碗泉水库除险加固工程已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；
13、九座一级取水口项目，为历年项目工程已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；
14、2020山洪灾害项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；
5.项目效益性
预期目标完成程度：2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
项目实施对效益的影响：项目的实施有效提升了培训人员的爱国主义意识，持续保障了培训工作的顺利开展。项目的完成，解决了项目区广大居民的饮水安全问题，方便了人民群众和圈养牲畜的安全饮水，节省了取水用工用时，取得了较好的社会效益，对项目区的经济发展起到了一定的促进作用，经济效益明显。

- 资产管理情况

四、资产管理情况
（一）资产管理规范性
1.资产基本情况
我单位2021年资产合计数为47502.66万元，比上年相比无变化。我单位本年无资产处置情况，资产配置合理，使用规范，安全完整。
2.资产管理制度建设

3.固定资产管理情况。
本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）工作要求，加强资产管理。一是严格落实政府会计准则制度等要求，按规定设置固定资产账簿，对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，确保账卡相符。二是加强固定资产卡片管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏。三是定期对固定资产进行清查盘点，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。四是在摸清固定资产存量基础上，严格审核各股室资产配置需求，资产配置能通过调剂、收回出租出借等方式解决的，原则上不重新购置、建设、租用。
4.流动资产管理情况。
流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，无货币资金。
（二）固定资产利用率
2021年我单位资产总额47502.66万元，其中流动资产0万元，固定资产净值47502.66万元（其中：土地、房屋及构筑物47277.65万元，占固定资产净值的99.53%；通用设备 156.92万元，占固定资产净值的0.33%；专用设备43.06万元，占固定资产净值的0.091%；其他25.03万元，占固定资产净值的0.053%）。
本年度流动资产0万元，比上年相比无变化。
本年度固定资产47502.66万元，比上年相比无变化。
实际在用固定资产47502.66万元，固定资产利用率100%。

- 部门单位整体支出绩效情况

五、部门单位整体支出绩效情况
木垒县水利管理总站部门单位整体绩效目标共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标16个，指标完成情况如下，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
（一）产出指标完成情况分析
1.产出数量
（1）对辖区可能存在的安全隐患和薄弱环节进行全面排查，数量预期指标≥10次，实际完成10次，指标完成率100%，达到预期目标。
（2）水利防洪防汛检查次数，数量预期指标≥15次，实际完成15次，指标完成率100%，达到预期目标。
（3）水库除险、渠道维护次数，数量预期指标≥1次，实际完成1次，指标完成率100%，达到预期目标。
数量指标共计3个，完成3个，达到预期目标，数量指标完成率100%。
2.产出质量
（1）工程质量验收合格率预期指标是=100%，实际完成100%，指标完成率100%，达到质量提升及标准。
（2）非法水事行为执法覆盖率预期指标是=100%，实际完成100%，指标完成率100%，达到质量提升及标准。
（3）水库除险、渠道维护率预期指标是=100%，实际完成100%，指标完成率100%，达到质量提升及标准。
质量指标共计3个，完成3个，达到质量提升及标准，质量指标完成率100%。
3.产出进度
水利防洪防汛检查时间预期指标是≥15天，实际完成15天，指标完成率100%，达到预期目标。
时效指标共计1个，完成1个，达到预期目标，产出指标完成率100%。
4.产出成本
（1）三公经费缩减率预期指标是≥10%，实际完成4.25万元，指标完成率100%，达到成本控制及改善目标。
（2）办公经费支出预期指标是≤39.3万元，实际完成96.66万元，指标完成率100%，达到成本控制及改善目标。
成本指标共计2个，完成2个，达到成本控制及改善目标，成本指标完成率100%。
（二）效益指标完成情况分析
1.经济效益分析
无。
2.社会效益分析
（1）预防洪灾，保护人畜安全和财产安全预期指标是有效保障，全年有效保障人畜安全和财产安全，指标完成率100%，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标。
（2）对保护人民群众正常生活，维持社会正常秩序的作用 预期指标是较大，全年有效保障人民群众正常生活，维持社会正常秩序，指标完成率100%，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标。
社会效益指标共计2个，完成2个，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标，社会效益指标完成。
3.生态效益分析
（1）水资源合理利用率=100%，实际完成100%，指标完成率100%。
（2）注重绿色发展，加强水生态文明建设，水生态环境进一步改善，实际完成有所改善，指标完成率100%。
生态效益指标共计2个，完成2个，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标，社会效益指标完成。
4.可持续影响分析
山洪灾害预警率=100%，实际完成100%，指标完成率100%，
达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标，实现部门绩效长效机制建设，提高工作效率目标。
可持续影响指标共计1个，完成1个，达到预期目标，可持续影响指标完成。
（三）满意度指标完成情况分析
我单位按计划完成部门整体全年工作目标，通过开展满意度调查抽样问卷统计满意度指标完成情况，具体如下：
1、相关部门满意度预期指标=100%，实际完成100%，指标完成率100%，达到部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意度。
2、办事群众满意度预期指=100%,实际完成95，指标完成率98%，达到部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意度。
满意度指标共计2个，完成2个，达到部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意度，服务对象满意度指标完成。

- 存在的主要问题

六、存在的主要问题
1、单位主要领导及各业务科室对全面预算绩效管理认识不足，导致对该项工作的支持和重视不够。认为预算只是财务科室的工作，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。
    2、我单位对水利工程运行管理的经费缺口大，财政预算不足。

- 改进措施和建议

七、改进措施和建议
（一）改进措施
1领导要重视预算绩效管理工作，强调预算绩效不是哪一个部门或科室的事，需要全员加强配合。
2、增加财政预算拨款，将我单位承担的水利工程运行管理工作经费纳入本级财政预算。
（二）建议
建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。同时加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

- 附表：《部门整体支出绩效目标自评表》