附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**木垒县水利局昌州财农【2021】62号关于拨付2021年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批）**

实施单位（公章）：**木垒县水利局本级**

主管部门（公章）：**木垒县水利局本级**

项目负责人（签章）：**金丽**

填报时间：**2023年04月27日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**（一）项目概况  
1.项目背景  
木垒县具有典型的大陆性干旱气候特征，冬季寒冷，夏季炎热，降水稀少，蒸发量大。为了加强险情的控制，保证国民利益的安全性，防汛抗旱物资的准备，可以用于支持受灾严重洪涝干旱灾害地区开展防汛抢险、抗旱减灾、救助受洪灾旱灾威胁群众应急需要的各类物资。  
2.项目主要内容  
根据昌州财农（2021）62号文件批复，下达我局中央农业生产和救灾项目资金6万元，用于购置防洪抗旱救灾物资，保障受灾旱灾威胁群众应急需要的各类物资。  
3.项目实施情况  
本项目由木垒县水利局牵头，主要对木垒县全县防洪抗旱物资的储备。  
中央农业生产和救灾项目2022年5月10日由水利局通过政府采购网上询价方式确定了木垒鸿盛物资总汇店为项目的供货单位，储备物资由供应商运抵水利局后，由单位金丽负责核对数量及质量后办理接收/入库登记进行安置，2022年5月20日设备安置完毕后，由金丽组织对项目进行验收，并签署了储备物资验收合格报告。  
4.资金投入和使用情况  
中央农业生产和救灾项目资金于2022年4月1日昌吉州下发的中央农业生产和救灾文件安排资金为6万元，为上级财政资金，实际到位率6万元，资金到位率100%，实际执行6万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县水利局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（二）项目绩效目标  
1.总体目标  
储备防洪抗旱物资明细如下：油料3000升，防爆应急灯14套，救生衣100件，雨衣100个，雨鞋100双，十字镐50个，铁锨120个，手电筒50个，安全帽50个，帐篷5个，电扳手12个，常用工具12套，小发电机12个。防洪抗旱物资的储备，面临可能出现的灾情，提供有力保障，对人民财产安全不受很大影响。  
2.阶段性目标  
2.1 2022年5月20日前完成物资储备询价和采购工作；  
2.2 2022年5月25日前完成物资安置和结算工作。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。  
1.绩效评价目的  
通过对2022年度本级财政下拨的木垒县水利局中央农业生产和水利救灾项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。  
2.绩效评价对象  
木垒县水利局中央农业生产和救灾项目支出资金。  
3.绩效评价范围  
本次评价主要对木垒县水利局中央农业生产和救灾项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等  
1.绩效评价原则  
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。  
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。  
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。  
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。  
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。  
2.评价指标体系  
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。  
3.评价方法  
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。  
4.评价标准  
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。  
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。  
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（三）绩效评价工作过程  
1.前期准备  
1.1 我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中贾鸿飞为组长，主要负责工作安排，金丽为副组长，主要负责报告的审核、指导，蔡静组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。  
1.2 评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；  
1.3 根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；  
2.组织实施  
评价工作进入实施阶段：  
2.1 评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；  
2.2 评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。  
3.分析评价：  
评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。  
4.撰写报告  
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。  
5.资料归档  
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**三、综合评价情况及评价结论  
（一）综合评价情况及评价结论  
木垒县水利局主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。  
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为95分。  
（二）相关评分表  
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）  
指标 项目决策 项目过程 项目产出 项目效益 合计分值  
权重 15 15 50 20 100  
分值 14 14 48 19 95**

**（二）项目管理情况分析**

**（一）项目决策情况  
1、立项依据充分性  
防汛抗旱物资的准备，可以用于支持受灾严重洪涝干旱灾害地区开展防汛抢险、抗旱减灾、救助受洪灾旱灾威胁群众应急需要的各类物资。  
2.根据昌州财农【2021】62号文件要求，更好的实施防汛抗旱项目。  
3.中共木垒县委员会办公室 木垒县人民政府办公室关于印发《木垒哈萨克自治县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,根据三定方案，合理的安排人员完成此工作。  
2、立项程序规范性  
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；  
②审批文件、材料：本项目审批文件有：昌州财农【2021】62号 《关于拨付2021年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》，审批文件及材料齐全；  
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
3、绩效目标合理性  
农业生产和水利救灾项目设立了项目绩效目标，与储备物资具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
4、绩效指标明确性  
农业生产和水利救灾项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共11条，其中量化指标条数共11条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。  
5、预算编制科学性  
 本项目建设内容及工程量严格按照《关于拨付2021年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》规定执行，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。  
6、资金分配合理性  
 本项目预算资金分配依据《关于拨付2021年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（昌州财农【2021】62号），项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为水利局单位位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（二）项目过程情况  
1、资金到位率：  
实际到位资金6万元，预算资金6万元，资金到位率100%。  
2、预算执行率  
年初预算数0万元，全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率为100%。  
3、资金使用合规性  
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
3.2 资金的拨付严格按照水利局资金拨付审批程序进行：由金丽提交购置储备物资申请到贾鸿飞领导，经审批后提交到蔡静处。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：财政拨款申请单、政府采购相关手续、物资清单。  
3.3 本项目资金合同规定的用途为：采购防洪抗旱救灾物资。符合项目预算批复及合同规定的用途；  
3.4 项目资金截至2022年5月25日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
4、管理制度健全性  
4.1 本项目已制定《木垒县水利局农业生产和水利救灾项目财务管理制度》、《木垒县水利局单位农业生产和水利救灾项目业务管理制度》，管理制度健全；  
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过党组会审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。  
5、制度执行有效性  
 5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；  
5.2 本项目无调整情况  
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档；  
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**（三）项目产出情况  
我单位农业生产和水利救灾项目截止到2022年12月31日，已完成100%；其中：  
1.项目完成数量  
指标1：购买防洪抗旱物资品类数量，指标值：≥13个，实际完成值13个 ，指标完成率100%。  
2、项目完成质量：  
指标1：防洪抗旱物资质量合格率，指标值：≥95%，实际完成值95% ，指标完成率100 %。  
指标2：物资储备达标率，指标值：≥90%，实际完成值90% ，指标完成率100%。  
指标3：购置物资储备规范率，指标值：=100%，实际完成值100% ，指标完成率100%。  
指标4：政府采购率，指标值=100%，实际完成值100% ，指标完成率100%。  
3、项目完成时效  
指标1：物资采购时限，指标值：≤10个月 ，实际完成值10个月，指标完成率100%。  
指标2：物资储备完成及时性，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。  
4、项目完成成本  
指标1：物资采购预算控制率，指标值：=100% ，实际完成值100%，指标完成率100%。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**（四）项目效益情况。  
我单位农业生产和水利救灾项目截止到2022年12月31日，已完成100%；其中：  
1. 项目实施的经济效益分析：  
无  
2.项目实施的社会效益分析  
指标1：中等干旱抗旱物资保障率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。  
3.项目实施的生态效益分析  
无  
4.项目实施的可持续影响分析  
指标1：采购物资使用率，指标值：=100% ，实际完成值100%，指标完成率100%。  
（五）满意度指标完成情况分析  
指标1：服务群众满意度，指标值：≥85% ，实际完成值85%，指标完成率100%。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差  
（一）预算执行进度  
 根据储备物资采购合同内容及工程进度，水利局单位于2022年5月25日拨付4万元至木垒鸿盛物资总汇店、水利局单位于2022年5月25日拨付2万元至中石油。截至2022年12月31日已执行6万元，预算执行率100%。  
（二）绩效指标偏差  
 本项目绩效指标无偏差情况。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析  
（一）主要经验及做法  
（1）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。  
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。  
（6）在洪涝旱灾突发时，能有效保障物资供应，减少受灾群众生命财产安全，保障居民社会生活平稳，促进地区生态和谐发展。  
2、后续工作计划  
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。  
  
（二）存在的问题及原因分析  
存在的问题：  
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。  
改进措施：  
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度  
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。   
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。**