附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**木垒县木垒镇2021年干部周转宿舍建设项目**

实施单位（公章）：**木垒县木垒镇政府本级**

主管部门（公章）：**木垒县木垒镇政府本级**

项目负责人（签章）：**王邵武**

填报时间：**2023年03月28日**

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

**木垒镇2021年干部周转宿舍建设项目，2022年财政预算周转房资金433.7万元，企业本着厉行节约，严格管理的原则，保障了木垒镇干部工作正常运行，社会效益明显，项目区干部满意，项目运行得当，可持续影响显著。**

**2.项目主要内容**

**根据木财预字（2022）1号文件批复，下达我镇2021年干部周转宿舍建设项目资金433.7万元，用于修建干部周转宿舍。**

**3.项目实施情况**

**本项目用于支付干部周转房工程款，由木垒县木垒镇人民政府牵头，项目内容为：按工程进度支付干部周转房工程款。**

**4.资金投入和使用情况**

**木垒县木垒镇人民政府2021年干部周转宿舍建设项目资金用于支付干部周转房工程款，为本级财政补助资金，实际到位率100%，总投入433.7万元，实际执行433.7万元，执行率100%。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我镇严格按照木垒县木垒镇人民政府财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**

**为栓人留心，创造良好的工作环境，有效改善生活与居住条件和居住环境，使工作人员能够安心工作，扎实基础。**

**2.阶段性目标**

**2.1 2022年4月7日支付干部周转宿舍建设项目工程款132万元;2022年7月31日支付干部周转宿舍建设项目设计费、可研费、测绘费等32.7万元;2022年8月31日支付干部周转宿舍建设项目工程款223万元;2022年11月30日支付干部周转宿舍建设项目工程款等46万元。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价目的**

**通过对2022年度本级财政下拨的木垒镇2021年干部周转宿舍建设项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。**

**2.绩效评价对象**

**木垒镇2021年干部周转宿舍建设项目项目支出资金433.7万元。**

**3.绩效评价范围**

**本次评价主要对木垒镇2021年干部周转宿舍建设项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

**1.绩效评价原则**

**本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。**

**（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。**

**（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。**

**（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。**

**（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。**

**2.评价指标体系**

**根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。**

**3.评价方法**

**本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。**

**4.评价标准**

**本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：因本项目为一次性项目，可参照计划数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备**

**1.1 2022年3月10日，我镇在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中党委书记为组长，主要负责工作安排，镇长为副组长，主要负责报告的审核、指导，财务室组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。**

**2022年3月11日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；**

**2022年3月12日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；**

**2.组织实施**

**2022年3月13日- 3月15日，评价工作进入实施阶段：**

**2.1 评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；**

**2.2 评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。**

**3.分析评价：**

**2022年2月24日- 4月3日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。**

**4.撰写报告**

**评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至县财政局。**

**5.资料归档**

**评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况及评价结论**

**木垒镇人民政府主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。**

**本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为90分。**

**（二）相关评分表**

**各部分权重和绩效分值如下表所示：****（详细评分表见附表）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **项目决策** | **项目过程** | **项目产出** | **项目效益** | **合计分值** |
| **权重** | **15** | **15** | **50** | **20** | **100** |
| **分值** | **15** | **15** | **40** | **20** | **90** |

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**1、立项依据充分性**

**（填写可研或实施方案中的立项依据，填写3条依据以上）**

**项目立项依据木财预字（2022）1号文件。**

**项目立项依据《建设项目经济评价方法与参数》第三版。**

**项目立项依据《木垒县县域乡村建设规划》。**

**2、立项程序规范性**

**①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；**

**②审批文件、材料：本项目审批文件有：《木县政函【2021】69号》、《昌州发改投资【2020】93号》，审批文件及材料齐全；**

**③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。**

**3、绩效目标合理性**

**木垒县木垒镇2021年乡镇干部周转宿舍建设项目设立了项目绩效目标，与支付干部周转宿舍建设工程款具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。**

**4、绩效指标明确性**

**木垒县木垒镇2021年乡镇干部周转宿舍建设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共17条，其中量化指标条数共17条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。**

**5、预算编制科学性**

**本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。**

**6、资金分配合理性**

**本项目预算资金分配依据《木财预字（2022）1号》（文号），项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒镇人民政府于木垒县，资金分配与单位实际相适应。**

**（二）项目过程情况**

**1、资金到位率：**

**实际到位资金433.7万元，预算资金433.7万元，资金到位率100%。**

**2、预算执行率**

**年初预算数433.7万元，全年预算数433.7万元，全年执行数433.7万元，预算执行率为100%。**

**3、资金使用合规性**

**3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；**

**3.2 资金的拨付严格按照财政局资金拨付审批程序进行：由单位提交预算申请到财政局领导，经审批后提交到预算可是。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：资金拨付申请报告、收据。**

**3.3 本项目资金合同规定的用途为：为栓人留心，创造良好的工作环境，有效改善生活与居住条件和居住环境，使工作人员能够安心工作，扎实基础。**

**3.4 项目资金截至2022年12月20日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**

**4、管理制度健全性**

**4.1 本项目已制定《木垒县木垒镇人民政府2021年乡镇干部周转宿舍建设项目财务管理制度》，管理制度健全；**

**4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过党委会审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。**

**5、制度执行有效性**

**5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；**

**5.2 本项目无调整情况**

**5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档；**

**5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。**

**（三）项目产出情况**

**我单位木垒镇2021年乡镇干部周转宿舍建设项目截止到2021年12月31日，已完成100%；其中：**

**1.项目完成数量**

**指标1：新建干部周转宿舍，指标值：=60套，实际完成值=60套，指标完成率100%；**

**指标2：建设修缮房屋建筑面积，指标值：=2161.78平方米，实际完成值=2161.78平方米，指标完成率100%。**

**2、项目完成质量：**

**指标1：工程质量合格率，指标值：=100%，实际完成值=100%，指标完成率100%；**

**指标2：项目资金支付率，指标值：≥98%，实际完成值≥100%，指标完成率100%。**

**3、项目完成时效**

**指标1：项目计划开工时间，指标值：2021年10月25日，实际完成值2021年10月25日，指标完成率100%；**

**指标2：项目计划完成时间，指标值：2022年9月10日，实际完成值2022年9月10日，指标完成率100%。**

**指标3：工程工期，指标值：≤160天，实际完成值=160天，指标完成率100%。**

**4、项目完成成本**

**指标1：工程建设费用，指标值：≤475.10万元，实际完成值=475.10万元，指标完成率100%；**

**指标2：勘察费，指标值：≤2.85万元，实际完成值=2.85万元，指标完成率100%；**

**指标3：设计费，指标值：≤9.50万元万元，实际完成值=9.50万元，指标完成率100%；**

**指标4：工程监理费，指标值：≤9.50万元，实际完成值=9.50万元，指标完成率100%；**

**指标5：招标代理费，指标值：≤4.75万元，实际完成值=4.75万元，指标完成率100%；**

**指标6：工程建设其他费用，指标值：≤18.30万元，实际完成值=18.30万元，指标完成率100%；**

**指标7：基本预备费，指标值：≤26万元，实际完成值=26万元，指标完成率100%；**

**（四）项目效益情况。**

**我单位木垒镇2021年乡镇干部周转宿舍建设项目截止到2021年12月31日，已完成100%；其中：**

**1.项目实施的社会效益分析**

**指标1：受益干部人数，指标值：≥60人，实际完成值=60人，指标完成率100%；**

**指标2：周转房正常运转率，指标值：=100%，实际完成值=100%，指标完成率100%。**

**（五）满意度指标完成情况分析**

**指标1：居住干部满意度，指标值：≥95%，实际完成值=100%，指标完成率100%。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**（一）预算执行进度**

**根据木垒镇2021年乡镇干部周转宿舍项目合同内容及工程进度，木垒镇人民政府于2022年4月7日支付干部周转宿舍建设项目工程款132万元;2022年7月31日支付干部周转宿舍建设项目设计费、可研费、测绘费等32.7万元;2022年8月31日支付干部周转宿舍建设项目工程款223万元;2022年11月30日支付干部周转宿舍建设项目工程款等46万元，预算执行率100%。**

**绩效指标偏差**

**本项目绩效指标无偏差情况。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**

**（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。**

**（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。**

**（3）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。**

**2、后续工作计划**

**我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。**

**（二）存在的问题及原因分析**

**存在的问题：**

**项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。**

**改进措施：**

**（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度**

**科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。**

**对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。**

**七、有关建议**

**（1）根据项目可行性研究报告内容及结论，该项目是可行的，建议上级领导部门尽快批准本项目实施，建设单位抓紧完成工程建设的前期工作。**

**（2）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。**

**（3）规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“现有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度、加强对资金使用环节的监督。**

**八、其他需要说明的问题**

**本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。**

**项目支出绩效评价指标体系框架（参考）**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | **5** | **5** |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |  |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目产出 | 项目效益 | 合计分值 |
| 权重 | 15 | 15 | 50 | 20 | 100 |
| 分值 | 15 | 15 | 40 | 20 | 90 |