**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**木垒县2022年中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）项目**

实施单位（公章）：**木垒县草原工作站本级**

主管部门（公章）：**木垒县草原工作站本级**

项目负责人（签章）：**吾拉孜**

填报时间：**2023年08月18日**

**木垒县2022年度中央林业草原生态保护恢复资金(草原生态修复治理补助)项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

1. 项目名称：木垒县2022年度中央林业草原生态保护恢复资金(草原生态修复治理补助)项目
2. 项目建设目的及规模：退化草原生态修复治理1万亩，其中乡土草种繁育1万亩。草原有害生物防治20万亩，其中鼠害防治10万亩、虫害防治10万亩。

（三）资金来源：2022年中央林业草原生态保护恢复资金。

（四）资金到位情况：100%到位。

（五）截至报送日期资金执行数、执行率：

二、项目执行情况

（一）项目资金使用

1、项目资金到位情况

2022年，中央林业草原生态保护恢复资金275万元，全部用于我县2022年乡土草种繁育，鼠害防治，虫害防治，监管监测及科技支撑经费和其他费用。

2、项目资金使用情况

木垒县2022年中央林业草原生态保护恢复资金项目总投资275万元。其中乡土草种繁育共投资186.25万元，鼠害防治共投资30万元，虫害防治共投资40万元，监管监测及科技支撑经费(包括全年草地监测、草原监测设备、培训、宣传等)5万元，其它费用(包括实施方案编制费、项目管理费、项目监理费、项目审计费)13.75万元。

1. **绩效指标完成情况**

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

（1）乡土草种繁育(万亩),指标值1，完成率100%。

（2）鼠害防治(万亩),指标值10，完成率100%。

（3）虫害防治(万亩),指标值10，完成率100%。

2、质量指标

（1）草原有害生物防治，指标值≥85%，鼠害防治通过建立鸟巢吸引野生粉红椋鸟的方式来进行虫害生物防治，防治效果辐射10万亩草原，对于重点防治区域采用药物防治。虫害防治通过无人机打药10万亩。防治质量≥90%。

（2）形成草原有害生物防治报告数量(份),指标值1。已完成木垒县2022年中央林业草原生态保护恢复资金(草原生态修复治理补助)项目有害生物防治报告1份。

3、时效指标

草原有害生物防治当期任务完成率，指标值100%。项目建设严格按照项目实施方案所规定的进度安排进行施工，且在规定时间内完工。

4、成本指标

（1）乡土草种繁育1万亩，指标值：200元/亩，共投资186.25万元。

（2）草原有害生物防治面积(元/亩),指标值：虫害4元/亩，鼠害3元/亩，根据项目实施方案，虫、鼠害防治建设任务20万亩，下达虫、鼠害防治费70万元。

(二)效益指标完成情况分析

1.生态效益指标

(1)项目区草原虫鼠害防治是否得到有效遏制，指标值： 是。通过项目的实施，草原虫的数量、密度、覆盖范围均有所减少，防治效果明显，预计在未来几年，草原虫的数量、密度、覆盖范围将会大幅减少，从而有效地改善草原生态稳定性，遏制草原虫鼠害的复发。项目区退化草原是否得到有效改善，指标值：改善明显。通过项目的实施，使草原生态环境质量得到明显改善，提高植被覆盖度，增加优良牧草数量，恢复草原植被种群，给草原植被以休养生息、种子成熟和繁衍更新的机会。尤其能在水土保持、保护水源涵养地发挥重要作用，草原生态功能逐步得到恢复，可从根本上遏制草原退化问题。

2. 可持续影响指标

持续发挥生态作用，指标值：显著。通过项目的实施，项目 区草原植被高度提高、盖度、产草量将会有5%的提高，草原会变绿，景观会变美，草原的生态功能会越来越稳固。

3.社会效益指标

改善草原区社会稳定，减少案件发生率，指标值：逐步改善。 通过项目的实施，吸引当地农牧民参与其中，使其保护草原的意识明显增强，牧区社会更加稳定，维护民族团结。项目实施带动

当地社会人员就业30人以上，提高当年农牧民的经济收入。

(三)满意度指标完成情况分析

公众对草原生态保护认知关注度，指标值≥90%。通过项目的实施，使当地更多的人直接感受到因项目实施所带来的社会效益、经济效益和生态效益，从而形成了草原生态的保护意识，对草原生态保护认知的关注度也越来越高。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**绩效目标未完成原因：**无

**下一步工作措施：**2022年各项工作虽然取得了一些成效，但仍然存在不足之处，主要表现在以下两个方面：一是对绩效项目实施的措施还不够健全，需要进一步提高，建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析并改进。二是经验不足，对绩效评价工作重要性还没有充分认识。由于项目执行行业特点明显，专业化程度较高，技术要求较严，因此要提高队伍素质，加强绩效管理学习和培训。加强对预算绩效管理知识的学习，从而提高绩效管理水平。

**四** **、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无。

**五、** **有关建议**

无。

**六、** **其他需要说明的问题**

无。

木垒县草原工作站

2023年8月18日