木垒哈萨克自治县水利管理总站

2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

木垒哈萨克自治县水利管理总站主要职能：

负责管理着全县的农业灌溉用水，是一个独立核算的事业单位，水管单位必须承担防洪、排涝等社会公益性任务，又要搞好水资源管理。

履行“代表、服务、管理”职能，为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程政策法规与技术标准拟定，已建水利工程注册安全鉴定、运行管理、水利工程安全监测仪器认定质量监测。直接为农业灌溉提供服务，承担政府委托的其他部分职能，发展和管理水利事业。

## 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县水利管理总站2023年度，实有人数122人，其中：在职人员85人，离休人员0人，退休人员37人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：白杨河水管站、龙王庙水管站。

# 第二部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,005.62万元，其中：本年收入合计3,005.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,005.62万元，其中：本年支出合计3,005.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少4,137.28万元，下降57.92%，主要原因是：木垒县水利管理总站本年中小河流域治理项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入3,005.62万元，其中：财政拨款收入3,005.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出3,005.62万元，其中：基本支出1,575.74万元，占52.43%；项目支出1,429.88万元，占47.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,005.62万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,005.62万元。财政拨款支出总计3,005.62万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,005.62万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少4,137.28万元，下降57.92%,主要原因是：木垒县水利管理总站本年中小河流域治理项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,615.25万元，决算数3,005.62万元，预决算差异率14.93%，主要原因是：年中追加红山嘴水库项目前期费用、奇木公路节水灌溉项目经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,990.26万元，占本年支出合计的99.49%。与上年相比，减少938.86万元，下降23.89%,主要原因是：木垒县水利管理总站本年中小河流域治理项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,615.25万元，决算数2,990.26万元，预决算差异率14.34%，主要原因是：年中追加红山嘴水库项目前期费用、奇木公路节水灌溉项目经费。

- 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）229.39万元，占7.67%；

2.农林水支出（类）2,598.93万元，占86.91%；

3.资源勘探信息等支出（类）56.00万元，占1.87%；

4.住房保障支出（类）100.93万元，占3.38%；

5.其他支出（类）5.00万元，占0.17%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:支出决算数为880.73万元，比上年决算减少1,798.32万元，下降67.13%，主要原因是：木垒县水利管理总站本年中小河流域治理项目经费减少。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为100.93万元，比上年决算增加33.90万元，增长50.58%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员公积金缴费增加。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算数为1,405.95万元，比上年决算增加525.71万元，增长59.72%，主要原因是：木垒县水利管理总站本年红山嘴水库项目前期费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为9.15万元，比上年决算增加9.15万元，增长100%，主要原因是：本年常住人口死亡人数增加，丧葬抚恤金增加。

5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为56.00万元，比上年决算增加15.61万元，增长38.65%，主要原因是：木垒县水利管理总站本年奇木公路节水灌溉项目经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为10.64万元，比上年决算增加6.39万元，增长149.97%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算数为162.25万元，比上年决算增加162.25万元，增长100%，主要原因是：木垒县水利管理总站本年小型维修养护项目经费增加。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为150.00万元，比上年决算增加150.00万元，增长100%，主要原因是：木垒县水利管理总站本年红山嘴水库项目前期费用增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为74.34万元，比上年决算增加54.81万元，增长280.60%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为5.00万元，比上年决算减少17.98万元，下降78.24%，主要原因是：木垒县水利管理总站本年中小河流域治理项目经费减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为135.25万元，比上年决算增加46.50万元，增长52.39%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员养老保险缴费增加。

12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少126.89万元，下降100%，主要原因是：单位本年无此项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,575.74万元，其中：人员经费1,463.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费112.49万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.09万元，比上年减少1.07万元，下降33.86%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占100.00%，比上年减少0.78万元，下降27.18%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.29万元，下降100.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.09万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位部分车辆是从机关事务管理中心借调的，车辆经费由我单位承担，所以公务用车保有量大于国有资产占用情况表中固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.09万元，决算数2.09万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.09万元，决算数2.09万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计15.36万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入15.36万元。政府性基金预算财政拨款支出总计15.36万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出15.36万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少3,198.43万元,下降99.52%,主要原因是：单位本年三眼泉水库土地补偿项目经费减少、咬牙沟水土保持综合治理项目经费减少。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数15.36万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加西吉尔镇等5乡镇灌区渠道更新项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出15.36万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）:支出决算数为15.36万元，比上年决算增加15.36万元，增长100%，主要原因是：单位本年西吉尔镇等5乡镇灌区渠道更新项目经费增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少134.07万元，下降100%，主要原因是：单位本年无此项经费。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,000.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年无此项经费。

4.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少79.72万元，下降100%，主要原因是：单位本年无此项经费。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度木垒哈萨克自治县水利管理总站（事业单位）公用经费支出112.49万元，比上年增加69.24万元，增长160.09%，主要原因是：单位本年电费、取暖费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额56.50万元，其中：政府采购货物支出36.60万元、政府采购工程支出17.61万元、政府采购服务支出2.29万元。

授予中小企业合同金额56.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额56.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值42,144.75万元，房屋5,497.91平方米，价值137.62万元。车辆3辆，价值47.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,005.62万元，实际执行总额3,005.62万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数2,484.46万元，全年执行数2,233.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步深化了预算绩效管理工作，提高了财政资金使用效益；二是加强制度建设，提升自评质量，预算绩效取得新成效。发现的问题及原因：一是绩效管理过程缺乏系统性管理体系，主要表现在资金科室绩效考核联动性不强；二是绩效管理目标设置不科学，主要表现在目标设置过程中存在千篇一律，有些指标设置没有具体的可量化指标。下一步改进措施：一是加强绩效评价力度，提高资金使用效益，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益；二是进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 中央安排 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  | 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  | 县（市、区）安排 | 1,491.25 | 1,881.62 | 1,881.62 | - | - | - |
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  | 合计 | 2,615.25 | 3,005.62 | 3,005.62 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年对木垒县水利施工项目进行安全检查，对本辖区内可能存在的安全隐患和薄弱环节每季度进行全面排查，全年共5次。对本县水利防洪防汛每季度排查全年共10次，各水利工程有序推进。 |  |  | 截止本次自评节点，2023年我单位已完成了对水利施工项目进行安全检查，对本辖区内可能存在的安全隐患和薄弱环节每季度进行全面排查，对本县水利防洪防汛每季度开展安全排查。确保了水库的正常运行，保证了水库下游各个灌区的人畜饮水和农田灌溉用水保障水资源的合理开发利用。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=71人 | 木垒哈萨克自治县职能配置、内设机构和人员编制规定 | 6 | 71人 | 6 |
| 管理效率 |  | 对辖区可能存在的安全隐患和薄弱环节进行全面排查 | >=5次 | 木垒县水管总站2023年工作计划 | 15 | 5次 | 15 |
|  |  | 水利防洪防汛检查次数 | >=10次 | 木垒县水管总站2023年工作计划 | 15 | 10次 | 15 |
| 履职效能 |  | 水库维修养护次数 | >=1次 | 木垒县水管总站2023年工作计划 | 15 | 1次 | 15 |
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | >=100% | 木垒县水管总站2023年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 群众正常生活用水保障率 | >=95% | 木垒县水管总站2023年工作计划 | 18 | 95% | 18 |
|  |  | 山洪灾害预警通知率 | >=98% | 木垒县水管总站2023年工作计划 | 6 | 98% | 6 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年自治区预算内（前期费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌州财办建【2022】17号，木垒县红山嘴水库工程前期手续有序推进，完成木垒县红山嘴水库工程可行性研究报告等2项报告。 |  |  |  |  |  | 本项目已完成如下工作：前期进行工地现场勘察，勘查后收集资料并聘请第三方机构编制可行性研究报告。木垒县红山嘴水库工程前期手续有序推进，完成木垒县红山嘴水库可行性研究报告等2项报告。项目前期报告技术审查通过率为100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程现场勘查次数 |  |  | >=2次 | =5次 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 完成项目前期报告数量 |  |  | >=2项 | =2项 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目前期报告技术审查通过率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目前期报告完成时限 |  |  | <=120天 | =120天 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 |  |  | <=100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 相关事件投诉率 |  |  | =0% | =0% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推进水库工程建设 |  |  | 有序推进 | 有序推进 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 甲方单位满意度 |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年度“为民办实事”驻村工作队经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为认真落实区州县党委、人民政府深化“为民办实事”驻村工作的部署要求，表彰先进、弘扬正气、鼓舞斗志、激励各级党组织和广大党员干部对标结表、履职尽责、义无反顾、奋勇争先，保障木垒县水管总站驻白杨河乡羊头泉村“为民办实事”工作队2023年工作正常推进，有序开展。 |  |  |  |  |  | 本项目已完成如下工作：慰问困难群众户数8户，为群众办好事件数10件。认真落实区州县党委、人民政府深化“为民办实事”驻村工作的部署要求，表彰先进、弘扬正气、鼓舞斗志、激励各级党组织和广大党员干部对标结表、履职尽责、义无反顾、奋勇争先，保障木垒县水管总站驻白杨河乡羊头泉村“为民办实事”工作队2023年工作正常推进，有序开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群众户数 |  |  | >=8户 | =8户 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 为群众办好事件数 |  |  | >=10件 | =10件 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各项工作完成率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 慰问群众及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问金标准 |  |  | <=500元/户 | =500元/户 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众人数 |  |  | >=383人 | =383人 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 木垒县2023年度小型水库维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 184.00 | 339.30 |  | 339.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 184.00 | 339.30 |  | 339.30 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 木垒县水管总站计划使用中央专项资金184万元，对木垒县14座小型水库前后坝坡、主要建筑物、闸门、启闭机、机电设备、附属设施、水库围栏及备用电源等进行维修更换。保障14座水库正常运行，保证下游农田灌溉用水、保障人畜政策饮水。 |  |  |  |  |  | 本项目已完成如下工作：木垒县水管总站使用中央专项资金184万元，地方配套资金155.3万元，总计339.3万元，对木垒县14座小型水库前后坝坡、主要建筑物、闸门、启闭机、机电设备、附属设施、水库围栏及备用电源等进行维修更换。保障14座水库正常运行，保证下游农田灌溉用水、保障人畜政策饮水。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水库维修养护数量 |  |  | >=14座 | =14座 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 备用电源维修养护数量 |  |  | >=14座 | =14座 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工时间 |  |  | 2023年5月30日 | 2023年6月20日 | 10 |  | 7 |  | 项目施工期，因水库水位较高，部分维修养护内容无法正常实施，需等水库水位下降后继续实施，因此实际完成工期较指标工期推迟20天。 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 灾害事故发生率 |  |  | =0% | =0% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 人畜饮水及灌溉保证率 |  |  | >=94% | =94% | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 水库工程正常运行率 |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 水资源利用率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 木垒县和好街南侧蓄水池防护围栏安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.80 | 24.80 |  | 24.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.80 | 24.80 |  | 24.80 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为确保安全，在不影响周边环境的情况下，木垒县水利管理总站计划在木垒县和好街南侧蓄水池安装1.2m高铁艺围栏，围栏总长1600m，保障周边游玩群众人身安全。 |  |  |  |  |  | 本项目已完成如下工作：新建围栏1.60千米，工程验收合格率达到100%。长度为确保安全，在不影响周边环境的情况下，木垒县水利管理总站在木垒县和好街南侧蓄水池安装1.2m高铁艺围栏，围栏总长1600m，保障周边游玩群众人身安全。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建围栏长度 |  |  | >=1.60千米 | =1.6千米 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 新建围栏高度 |  |  | >=1.20米 | =1.2米 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按计划完工时间 |  |  | <=10天 | =10天 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | =100% | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 围栏单价 |  |  | <=155元/米 | =155元/米 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 施工安全事故发生率（%） |  |  | =0% | =0% | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 蓄水池安全系数提升率（%） |  |  | >=99% | =99% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 木垒县红山嘴水库前期费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据昌州财农【2022】30号文件，为保证木垒县红山嘴水库工程前期手续有序推进，我单位聘请第三方机构完成木垒县红山嘴水库工程可行性研究报告等3项报告。 |  |  |  |  |  | 本项目已完成如下工作：前期进行工地现场勘察，勘查后收集资料并聘请第三方机构编制可行性研究报告。我单位聘请第三方机构完成木垒县红山嘴水库可行性研究报告等3项报告。项目前期报告技术审查通过率为100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程现场勘查次数 |  |  | >=2次 | =5次 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 完成项目前期报告 |  |  | =3项 | =3项 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目前期报告技术审查通过率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目前期报告完成时限 |  |  | <=120天 | =120天 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 |  |  | <=100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 相关事件投诉率 |  |  | =0% | =0% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推进水库工程进度 |  |  | 有序推进 | 有序推进 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 木垒县木垒河新户镇新户村段中小河流治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 940.00 | 940.00 |  | 932.21 |  | 10 |  | 99.17% |  | 9.79 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 940.00 | 940.00 |  | 932.21 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 木垒县水管总站计划使用中央专项资金在木垒河新建堤防6.7千米，河道疏浚3.35千米，新建过水路面1处。通过工程措施对木垒河进行防洪治理，可减轻木垒河洪水对两岸乡村、耕地、基础设施的威胁和破坏，从而提高整个河段的抗洪能力，可有效防止塌岸河洪水漫滩，减少国民经济损失，保护沿河两岸5.9万亩耕地、2000亩林地和9382人生命财产安全。 |  |  |  |  |  | 完成投资940万元，建设内容：河道疏浚，新建堤防，新建过水路面。项目已完工，本项目完成河道疏浚长度2km，堤防长度3.9km，过水路面1处，项目竣工验收合格率80%，项目预算控制率100%，安全事故发生率为0%，保护耕地面积5.9万亩，保护林地面积2000亩，受益群众人数9382人，河道周边环境保护率95%，周边群众满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建河道疏浚数量 |  |  | =2千米 | =2千米 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 新建堤防建设数量 |  |  | =3.9千米 | =3.9千米 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 新建过水路面数量 |  |  | =1处 | =1处 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | =80% | 6 |  | 3 |  | 按照水利工程竣工验收标准，需在完成并满足一定运行条件后1年内进行，该工程实际竣工验收时间应在2024年7月-2025年7月间完成竣工验收工作，因此现阶段暂未完成竣工验收。 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完成时间 |  |  | <=225天 | =42天 | 6 |  | 0 |  | 由于天气与施工人员等原因，前期预算设置不精确。 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2023年12月 | 2023年7月 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 项目实施过程安全事故发生率 |  |  | =0% | =0% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保护耕地面积 |  |  | >=5.90万亩 | =5.9万亩 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保护林地面积 |  |  | >=2000亩 | =2000亩 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众人数 |  |  | >=9382人 | =9382人 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 河道周边环境保护率 |  |  | >=95% | =95% | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.79分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 木垒县木垒河新户镇新户村段中小河流治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 940.00 | 940.00 |  | 696.73 |  | 10 |  | 74.12% |  | 3.53 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 940.00 | 940.00 |  | 696.73 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 木垒县水管总站计划使用中央专项资金在木垒河新建堤防6.7千米，河道疏浚3.35千米，新建过水路面1处。通过工程措施对木垒河进行防洪治理，可减轻木垒河洪水对两岸乡村、耕地、基础设施的威胁和破坏，从而提高整个河段的抗洪能力，可有效防止塌岸河洪水漫滩，减少国民经济损失，保护沿河两岸5.9万亩耕地、2000亩林地和9382人生命财产安全。 |  |  |  |  |  | 截至本次自评已完成建设内容：河道疏浚长度2km，堤防长度3.9km，过水路面1处，项目竣工验收合格率80%，项目预算控制率100%，安全事故发生率为0%，保护耕地面积5.9万亩，保护林地面积2000亩，受益群众人数9382人，河道周边环境保护率95%，周边群众满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建河道疏浚数量 |  |  | =2千米 | =2千米 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 新建堤防建设数量 |  |  | =3.9千米 | =3.9千米 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 新建过水路面数量 |  |  | =1处 | =1处 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | =80% | 6 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完成时间 |  |  | <=225天 | =42天 | 6 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2023年12月 | 2023年7月 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 项目实施过程安全事故发生率 |  |  | =0% | =0% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保护耕地面积 |  |  | >=5.90万亩 | =5.9万亩 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保护林地面积 |  |  | >=2000亩 | =2000亩 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众人数 |  |  | >=9382人 | =9382人 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 河道周边环境保护率 |  |  | >=95% | =95% | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80.53分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 木垒县西吉尔镇等5乡镇灌区渠道更新改造项目（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.36 | 15.36 |  | 15.36 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.36 | 15.36 |  | 15.36 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要完成建设内容为全县5个乡镇，分别为西吉尔镇、东城镇、博斯坦乡、照壁山乡、大南沟乌孜别克族乡,更新改造灌区干、支输水渠道及附属配套建筑物、自动化、信息化量测水设施等。 |  |  |  |  |  | 本项目已完成如下工作：主要完成建设内容为全县5个乡镇，分别为西吉尔镇、东城镇、博斯坦乡、照壁山乡、大南沟乌孜别克族乡,更新改造灌区干、支输水渠道及附属配套建筑物、自动化、信息化量测水设施等。更新改造渠道长度45.98千米，建设渠系建筑物数量211座。其中两项工作的合格率均达到100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新改造渠道长度 |  |  | >=45.98千米 | =45.98千米 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 建设渠系建筑物数量 |  |  | >=211座 | =211座 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按计划完工时限 |  |  | <=140天 | =140天 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对周边环境安全影响率 |  |  | =0% | =0% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农田水利用系数 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 渠道水利用系数 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆木垒县红山嘴水库工程前期费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照昌州财办建（2023）8号，为有序推进红山嘴水库前期工作，木垒县水利管理总站聘请第三方机构，完成红山嘴水库工程环境影响报告等3项报告编制工作。 |  |  |  |  |  | 截至本次自评节点，本项目有序推进了红山嘴水库前期工作，聘请了第三方机构，完成了红山嘴水库工程环境影响报告等3项报告编制工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目前期报告 |  |  | >=3份 | =3份 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目前期报告审查通过率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目前期报告完成时限 |  |  | <=90天 | =90天 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 相关事件投诉率 |  |  | =0% | =0% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 红山嘴水库工程正常开展率 |  |  | =100% | =100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 甲方单位满意度 |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

# 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 第四部分 部门决算报表（见附表）

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表》

## 三、《支出决算表》

## 四、《财政拨款收入支出决算总表》

## 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》