木垒县哈萨克自治县照壁山乡人民政府

2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定、命令和党委的决定。

（二）编制和执行本乡社会经济发展规划、计划和财政预算，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（三）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（四）负责本行政区域内的经济和教育、科技、文化、卫生健康、生态环境保护、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、残疾人事业等各项社会事业的行政工作。

（五）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，做好社会治安综合治理和司法行政工作。

（六）指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

（七）协助派驻乡政府单位的相应事务，完成上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

木垒县哈萨克自治县照壁山乡人民政府2023年度，实有人数99人，其中：在职人员58人，离休人员0人，退休人员41人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室）、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心（党校）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村乡规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

# 第二部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,968.37万元，其中：本年收入合计2,968.37万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计2,968.37万元，其中：本年支出合计2,968.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少3,484.46万元，下降54.00%，主要原因是：本年单位减少农田地膜科学使用回收、坟墓搬迁补偿费等项目经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入2,968.37万元，其中：财政拨款收入2,968.37万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出2,968.37万元，其中：基本支出1,468.80万元，占49.48%；项目支出1,499.57万元，占50.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,968.37万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,968.37万元。财政拨款支出总计2,968.37万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,968.37万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少3,484.46万元，下降54.00%,主要原因是：本年单位减少农田地膜科学使用回收、坟墓搬迁补偿费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,186.14万元，决算数2,968.37万元，预决算差异率35.78%，主要原因是：单位年中追加木垒县照壁山乡平顶山村人居环境整治建设项目、乡镇安全生产专项等项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,709.54万元，占本年支出合计的91.28%。与上年相比，减少3,671.59万元，下降57.54%,主要原因是：本年单位减少农田地膜科学使用回收、坟墓搬迁补偿费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,186.14万元，决算数2,709.54万元，预决算差异率23.94%，主要原因是：单位年中追加木垒县照壁山乡平顶山村人居环境整治建设项目、乡镇安全生产专项等项目资金。

- 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）998.20万元，占36.84%；

2.公共安全类支出（类）17.60万元，占0.65%；

3.文化旅游体育与传媒支出（类）16.61万元，占0.61%；

4.社会保障和就业支出（类）252.54万元，占9.32%；

5.卫生健康支出（类）1.50万元，占0.06%；

6.节能环保支出（类）0.84万元，占0.03%；

7.农林水支出（类）1,299.94万元，占47.98%；

8.住房保障支出（类）74.35万元，占2.74%；

9.害防治及应急管理支出（类）15.00万元，占0.55%；

10.其他支出（类）32.97万元，占1.22%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算数为130.00万元，比上年决算增加130.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加木垒县照壁山乡平顶山村人居环境整治建设项目。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算数为0.84万元，比上年决算减少22.62万元，下降96.42%，主要原因是：本年减少木垒县照壁山乡坟墓搬迁补偿费。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算数为15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加乡镇安全生产专项资金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为56.54万元，比上年决算增加54.24万元，增长2,353.96%，主要原因是：本年单位有退休人员去世，抚恤补助资金增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为7.75万元，比上年决算增加7.75万元，增长100%，主要原因是：上年度该经费在主款核算，未单独设立款项，本年度根据预算细化要求明细核算，导致此项经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为4.80万元，比上年决算减少0.36万元，下降6.98%，主要原因是：单位有退休人员去世，所以退休人员退休费、独生子女奖励金减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算数为6.20万元，比上年决算减少1,389.29万元，下降99.56%，主要原因是：本年农田地膜科学使用回收项目经费较上年减少。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为2.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为27.63万元，比上年决算增加10.23万元，增长58.79%，主要原因是：单位退休人员增加，人员职业年金缴费增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为93.52万元，比上年决算减少2.19万元，下降2.29%，主要原因是：单位本年人员减少，人员养老保险缴费减少。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算数为8.24万元，比上年决算减少25.34万元，下降75.46%，主要原因是：本年单位高龄补贴项目经费较上年减少。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为300.99万元，比上年决算增加264.44万元，增长723.50%，主要原因是：本年乡镇村干部报酬及选调生补助经费较上年增加。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算数为1.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是：本年增加中央政法纪委监察转移支付资金。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算数为205.13万元，比上年决算减少254.26万元，下降55.35%，主要原因是：本年减少村级服务群众经费和运转经费。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为675.71万元，比上年决算减少77.74万元，下降10.32%，主要原因是：单位本年人员减少，相关人员工资、津补贴等人员经费减少。

16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算数为17.60万元，比上年决算增加17.60万元，增长100%，主要原因是：本年增加乡镇专职联防员生活补助。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为523.37万元，比上年决算减少1.76万元，下降0.34%，主要原因是：单位本年人员减少，相关人员工资、津补贴等人员经费减少。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算数为95.00万元，比上年决算减少275.00万元，下降74.32%，主要原因是：本年减少木垒县照壁山乡双湾村高标准民俗发展建设项目。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加天山木垒国家农业公园供排水二标段建设项目。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算数为280.00万元，比上年决算增加250.00万元，增长833.33%，主要原因是：本年增加照壁山乡周家塘村基础设施建设经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为74.35万元，比上年决算减少1.19万元，下降1.58%，主要原因是：单位新进人员职称比本年退休人员职称低，住房公积金缴费基数减少，人员住房公积金缴费减少。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算数为4.20万元，比上年决算减少49.80万元，下降92.22%，主要原因是：本年减少美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算数为5.00万元，比上年决算减少1,495.00万元，下降99.67%，主要原因是：本年减少照壁山阿拉苏安装防护栏资金。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加龚家梁、平顶山村、双湾村9.78公里四级道路建设项目。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为45.07万元，比上年决算减少14.93万元，下降24.88%，主要原因是：本年困难群众救助资金较上年减少。

26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:支出决算数为1.50万元，比上年决算增加1.50万元，增长100%，主要原因是：本年增加各乡镇社会保险工作经费。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算数为8.99万元，比上年决算减少18.48万元，下降67.27%，主要原因是：本年单位残疾人两项补贴资金较上年减少。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为23.24万元，比上年决算减少43.73万元，下降65.30%，主要原因是：本年单位农机购置补贴较上年减少。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算数为11.60万元，比上年决算减少16.91万元，下降59.31%，主要原因是：本年单位减少新时代文明实践活动经费。

30.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算数为20.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长5.26%，主要原因是：本年单位人大微实事项目经费较上年增加。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算数为0.81万元，比上年决算增加0.81万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加木垒县元宵节社火展演比赛资金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为32.97万元，比上年决算减少16.05万元，下降32.74%，主要原因是：本年驻村工作队工作经费较上年减少。

33.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100%，主要原因是：本年功能科目调整，此科目经费本年合并至主款科目核算，导致此经费减少。

34.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.32万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少人大会议项目经费。

35.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少壮大村集体经济（平顶山村机械）。

36.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.60万元，下降100%，主要原因是：本年减少公益岗生活补助津贴部分。

37.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.84万元，下降100%，主要原因是：本年减少特困人员生活补助。

38.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少59.38万元，下降100%，主要原因是：本年减少困难群众救助金。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少购买防疫医疗物资经费。

40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少330.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少照壁山乡干部周转宿舍建设项目。

41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少281.52万元，下降100%，主要原因是：本年减少人居环境整治项目。

42.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.33万元，下降100%，主要原因是：本年减少农村供水工程维修养护项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,468.80万元，其中：人员经费1,414.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.32万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.55万元，比上年减少1.45万元，下降48.33%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占100.00%，比上年减少1.45万元，下降48.33%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.55万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.55万元，决算数1.55万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.55万元，决算数1.55万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计258.83万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入258.83万元。政府性基金预算财政拨款支出总计258.83万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出258.83万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加187.13万元,增长260.99%,主要原因是：本年增加信访专项资金、木垒县照壁山乡南闸村农村安全饮水建设项目资金等。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数258.83万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加中央水库移民扶持基金、木垒县照壁山乡南闸村农村安全饮水建设项目资金等。

政府性基金预算财政拨款支出258.83万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）:支出决算数为2.93万元，比上年决算增加2.93万元，增长100%，主要原因是：增加木垒县照壁山乡南闸村农村安全饮水建设项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：单位增加2023年照壁山信访专项资金。

3.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）:支出决算数为30.90万元，比上年决算减少10.80万元，下降25.90%，主要原因是：本年减少中央水库移民扶持基金。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）:支出决算数为205.00万元，比上年决算增加175.00万元，增长583.33%，主要原因是：本年单位增加2021-2022年人居环境整治项目经费。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度木垒县哈萨克自治县照壁山乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出54.32万元，比上年减少60.85万元，下降52.83%，主要原因是：本年单位办公经费、劳务费、取暖费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额595.46万元，其中：政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出581.98万元、政府采购服务支出7.84万元。

授予中小企业合同金额295.06万元，占政府采购支出总额的49.55%，其中：授予小微企业合同金额295.06万元，占政府采购支出总额的49.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,052.35万元，房屋3,478.80平方米，价值560.60万元。车辆7辆，价值120.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,968.37万元，实际执行总额2,968.37万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数624.98万元，全年执行数624.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现了预算编制、执行、监督过程的绩效管理，这包括事前绩效评估等环节，确保了预算资金的有效使用和管理；二是通过强化绩效监控和评价，提高了财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是加强预算绩效测量指标的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是建立健全的预算绩效评估制度和流程，明确责任分工和工作流程，确保评估工作的顺利进行。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  | 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  | 县（市、区）安排 | 2,186.14 | 2,968.37 | 2,968.37 | - | - | - |
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  | 合计 | 2,186.14 | 2,968.37 | 2,968.37 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：保障乡党委政府各项工作圆满完成。 目标2：完成新一轮退耕还林任务1800亩。 目标3：保障照壁山乡人大代表经费，确保我乡人代会能顺利开展。 目标4：保障10个村运转经费，确保各社区工作顺利开展。 目标5：保障惠民资金，确保我乡辖区内低保户、高龄老人和残疾人能有基本资金保障。 |  |  | 截止本次自评节点：我单位已完成乡党委政府各项工作。完成了新一轮退耕还林任务1800亩。保障了照壁山乡人大代表经费，确保了我乡人代会的顺利开展。保障了10个村运转经费，确保了各村工作顺利开展。保障惠民资金，确保了我乡辖区内低保户、高龄老人和残疾人能有基本资金保障。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=60人 | 木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府机构改革方案 | 5 | 60人 | 5 |
|  |  | 房屋建筑物供暖面积 | >=3100平方米 | 木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府机构改革方案 | 5 | 3100平方米 | 5 |
|  |  | 公务保障用车数量 | >=5辆 | 木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府机构改革方案 | 5 | 5辆 | 5 |
| 管理效率 | 质量指标 | 惠农惠民资金发放准确率 | =100% | 照壁山乡人民政府2023年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织政策宣传次数 | >=50次 | 照壁山乡人民政府2023年工作计划 | 15 | 50次 | 15 |
|  |  | 发放临时救助次数 | >=5次 | 照壁山乡人民政府2023年工作计划 | 10 | 5次 | 10 |
|  |  | 新一轮退耕还林任务 | >=1800亩 | 照壁山乡人民政府2023年工作计划 | 15 | 1800亩 | 15 |
|  | 质量指标 | 城乡居民医疗保险、养老保险全民参保率 | >=95% | 照壁山乡人民政府2023年工作计划 | 10 | 95% | 10 |
| 社会效益 |  | 政策知晓率 | >=90% | 照壁山乡人民政府2023年工作计划 | 10 | 90% | 10 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  | 群众满意度 | >=95% | 照壁山乡人民政府2023年工作计划 | 5 | 95% | 5 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年“农村十户长”工作补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  | 实施单位 | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5.58 | 5.58 |  | 5.58 | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5.58 | 5.58 |  | 5.58 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据木财预字【2023】1号文件要求，计划使用2023年“农村十户长”工作补助经费发放“农村十户长”工作补助，提高村民小组长工作积极性，确保各村工作顺利开展，促进社会持续稳定。 |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：于2023年11月为照壁山乡十户长96人发放工作补助，提高了村民小组长工作积极性，确保了各村工作顺利开展，促进了社会持续稳定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助十户长人数 |  | >=93人 | =93人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 涉及行政村数量 |  | =10个 | =10个 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助资金发放率 |  | =100% | =100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助标准执行率 |  | =100% | =100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  | =100% | =100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 优秀十户长补助标准 |  | <=600元/人 | =600元/人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 村民投诉率 |  | =0% | =0% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 十户长工作正常运转率 |  | =100% | =100% |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 十户长满意度 |  | >=95% | =95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年村级运转经费和服务群众工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 300.00 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300.00 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据木财预字【2023】1号文件要求，照壁山乡计划使用村级运转经费和服务群众经费资金保障照壁山乡辖区3个村正常办公运转、服务各村群众改善村集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好的为人民群众服务，为村委会提供办公经费补助，改善单位办公条件，使干部更好的开展日常工作。 |  |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：保障了照壁山乡辖区10个村正常办公运转、服务各村群众改善村集体工作、生活条件，巩固了基层党组织政权，保证了基层单位更好的为人民群众服务，村委会提供办公经费补助，改善了单位办公条件，使干部更好的开展日常工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 惠及村数量 |  | >=10个 | =10个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 保障办公人员数量 |  | >=50人 | =50人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 村民纠纷处理率 |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金拨付率 |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 村民纠纷处理及时率 |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 公用经费支付及时率 |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每村办公用经费及服务群众专项经费数 |  | <=30万元 | =20万元 | 5 |  | 0.83 |  | 年初设定指标值进行调整，实际村级运转经费和服务群众工作经费为200万元。 |  |
|  |  | 经济成本指标 |  | 预算控制率 |  | <=100% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  | 村民投诉率 |  | =0% | =0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 受益村民人数 |  | >=2500人 | =2500人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.83分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年度“为民办实事”驻村工作工作队经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我乡依据昌州财预【2023】16号文件要求，计划使用8万元用于照壁山乡平顶山村、头道沟村两个村2023年驻村工作队工作经费和为民办实事经费，主要用于道路维修，人居环境整治、金秋助学、缴纳电费，购买办公用品等方面。 |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：用于了道路维修，人居环境整治、金秋助学、缴纳电费，购买办公用品等方面。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 |  | =2个 | =2个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 节假日慰问群众次数 |  | >=10次 | =10次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 金秋助学人数 |  | >=6人 | =6人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 购买办公用品次数 |  | >=2次 | =2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各项工作完成率 |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 慰问群众及时率 |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 金秋助学预计费用 |  | <=6000元 | =6000元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 慰问困难群众费用 |  | <=12000元 | =12000元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 村民投诉率 |  | =0% | =0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益村民数量 |  | >=430人 | =430人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年度下派选调生到村工作补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.05 | 1.05 |  | 1.05 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.05 | 1.05 |  | 1.05 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投入1.05万元，向照壁山乡2022年选调生发放生活补助、教育经费、国庆调研经费等，保障选调生基本生活及工作开展。 |  |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：2023年6月照壁山乡投入1.05万元，向照壁山乡2022年选调生发放生活补助、教育经费、国庆调研经费等，保障了选调生基本生活及工作开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 到村工作选调生数量 |  |  | =1人 | =1人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 选调生安置费 |  |  | <=1500元/人 | =1500元/人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 大病医疗和人生意外伤害保险费用 |  |  | <=500元/人 | =500元/人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 选调生工作正常开展率 |  |  | =100% | =100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 选调生满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年木垒县照壁山乡镇残疾人两项补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  | 实施单位 | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 54.00 | 8.99 |  | 8.99 | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 54.00 | 8.99 |  | 8.99 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据木财预字【2023】1号文件要求，计划使用2023年残疾人两项补贴资金为照壁山乡190名残疾人发放残疾人两项补贴，保障残疾人基本生活。 |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：2023年3月为照壁山乡190名残疾人发放残疾人两项补贴，保障了残疾人基本生活。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受残疾人两项补贴人数 |  | >=190人 | =190人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合政策的残疾人纳入保障范围覆盖率 |  | >=98% | =98% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 核查入户率 |  | >=30% | =30% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  | =100% | =100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 |  | <=220元/人 | =220元/人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 享受补贴人员投诉率 |  | =0% | =0% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 残疾人权益保障率 |  | =100% | =100% |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 |  | >=95% | =95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年木垒县照壁山乡镇高龄补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 44.00 | 8.24 |  | 8.24 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 44.00 | 8.24 |  | 8.24 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据木财预字【2023】1号文件要求，计划使用2023年高龄补贴资金为照壁山乡380名高龄老人发放高龄补贴，保高龄老人基本生活。 |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：2023年3月照壁山乡为380名高龄老人发放高龄补贴，保障了高龄老人基本生活。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受高龄补贴人数 |  | >=380人 | =380人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合政策的高龄老人人纳入保障范围覆盖率 |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 核查入户率 |  | >=30% | =30% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 80岁高龄补贴发放标准 |  | <=100元/人 | =100元/人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 享受补贴人员投诉率 |  | =0% | =0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 高龄老人基本生活保障率 |  | >=95% | =95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 高龄老人满意度 |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年农田地膜科学使用回收项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 6.20 | 6.20 |  | 6.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6.20 | 6.20 |  | 6.20 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据昌州财农【2023】21号文件要求，为指导农民在地膜使用和回收过程中遵循科学的原则，减少资源浪费和环境污染，照壁山乡计划用于6.2万元为霍斯阔拉村1户农民发放加厚地膜农户补助及乡政府拉运补助。使有利于促进农业的可持续发展，提高生产效益和农民的收入水平。 |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：霍斯阔拉村1户农民发放加厚地膜农户补助及乡政府拉运补助，农户收膜亩数2000亩，农户回收地膜重量13吨。促进了农业的可持续发展，提高了生产效益和农民的收入水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助农户数 |  | =1户 | =1户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 农户收膜亩数 |  | >=2000亩 | =2000亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 农户回收地膜重量 |  | >=13吨 | =13吨 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助资金发放率 |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 地膜回收完成时间 |  | =2023年12月30日 | =2023年12月30日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助发放完成时间 |  | 2023年12月30日 | =2023年12月30日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩补助标准 |  | <=28.5元/亩 | =28.5元/亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 拉运补助标准 |  | <=5000元 | =5000元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 地膜回收率 |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减少地膜对环境的污染 |  | 有效减少 | 有效减少 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年为民办实事驻村工作个人补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 19.39 | 19.39 |  | 19.39 |  | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 19.39 | 19.39 |  | 19.39 |  | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 我乡依据昌州财预【2023】16号文件要求，计划使用19.4万元用于照壁山乡平顶山村、头道沟村两个村2023年 驻村工作队个人补助，有利于提高工作队员的工作积极性。 |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：用于照壁山乡平顶山村、头道沟村两个村2023年 驻村工作队个人补助，提高了工作队员的工作积极性。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 |  | =2个 | =2个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 享受个人补助人数 |  | >=8人 | =8人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放准确率 |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助标准执行率 |  | =100% | =100% | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队个人补助标准 |  | <=3030元/人/月 | =3030元/人/月 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高工作队队员工作积极性 |  | 有效提高 | 有效提高 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作队队员满意度 |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年自治区补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 17.30 |  | 17.30 |  | 17.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 17.30 |  | 17.30 |  | 17.30 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我乡依据昌州财教【2022】74号文件要求，计划用于我乡10个村文化活动及日常维护维修及农家书屋示范点活动，提升我乡群众精神文化素养，保障我乡群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障照壁山乡文化相关活动运转所需经费。通过文化进万家联谊活动、文艺文体活动，培训讲座等；运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。 |  |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：2023年6月开展了我乡10个村文化活动及日常维护维修及农家书屋示范点活动，提升了我乡群众精神文化素养，保障了我乡群众基本权益，促进了社会和谐稳定。保障了照壁山乡文化相关活动运转所需经费。通过了文化进万家联谊活动、文艺文体活动，培训讲座等；运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及行政村数量 |  | =10个 | =10个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 举办文艺活动次数 |  | >=3次 | =3次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 打造新时代文明实践站个数 |  | =1个 | =1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 参加县级比赛次数 |  | >=1次 | =1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 群众活动参与率 |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 图书室免费开放率 |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助资金使用率 |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 活动按时完成率 |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每村补助标准 |  | <=5600元 | =5600元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 |  | 项目预算控制率 |  | <=100% | =100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  | 群众相关事件投诉率 |  | =0% | =0% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 文化活动正常运行率 |  | >=95% | =95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参与活动人员满意度 |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年自治区水利发展资金（水厂电费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  | 实施单位 | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 依据昌州财农【2022】79号，关于提前下达2023年自治区水利发展资金。照壁山乡使用资金2万元以保证落实水利局重点工作，为节约用水、水资源管理工作提供技术支撑，完成好照壁山乡双湾村自来水厂供水用电补助。 |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：保证落实了水利局重点工作，为节约用水、水资源管理工作提供技术支撑，完成了照壁山乡双湾村自来水厂供水用电补助。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 用电补助村数 |  | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 保障水厂数量 |  | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 供电保障率 |  | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 供电及时率 |  | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 |  | <=100% | =100% | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 水厂正常运转率 |  | =100% | =100% | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 自来水用水户满意度 |  | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财农【2022】58号-2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 23.24 |  | 23.24 |  | 23.24 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 23.24 |  | 23.24 |  | 23.24 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为2022年新购买农机具的农户发放补贴。 |  |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：于2023年4月为5户新购入农机具发放老农机补贴，提高了农业生产效率。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 收益农户数 |  | >=7户 | =5户 | 10 | 2.75 |  | 农机购买了7台，其中有3台在合作社名下，导致农户数减少 |  |
|  |  | 数量指标 |  | 涉及行政村 |  | >=4个 | =4个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补贴资金发放准确率 |  | =100% | =100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补贴发放及时率 |  | =100% | =100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 补贴金额 |  | <=23.24万元 | =23.24万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  | 村民投诉率 |  | =0% | =0% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 受益人数 |  | >=300人 | =300人 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.75分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财农【2022】70号-2023年自治区综改资金-木垒县照壁山乡周家塘村美丽乡村建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据昌州财农（2022）70号文件精神，计划申请资金200万元，实施主要内容：提升改造道路两侧围墙1600米，新增人行道铺装2800平方米，太阳能路灯139盏、新建1000平方米小游园及配套附属。改善了人居环境，保障了人民群众的出行安全，优化了居住环境，有效地改善项目区居民的生活面貌和生活条件。 |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：提升改造周家塘村道路两侧围墙1600米，新增人行道铺装2800平方米，太阳能路灯139盏、新建1000平方米小游园及配套附属。改善了人居环境，保障了人民群众的出行安全，优化了居住环境，有效地改善了项目区居民的生活面貌和生活条件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造道路两侧围墙 |  | >=1600米 | =1600米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 新增人行道铺装 |  | >=2800平方米 | =2800平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 新增太阳能路灯 |  | >=130盏 | =130盏 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程完工验收合格率 |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升改造道路两侧围墙成本 |  | <=300元/米 | =300元/米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 新增人行道铺装成本 |  | <=150元/平方米 | =150元/平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 新增太阳能路灯成本 |  | <=4000元/盏 | =4000元/盏 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 投诉事件 |  | =0件 | =0件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益居民户数 |  | >=147户 | =147户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益居民人数 |  | >=450人 | =450人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 各乡（镇）2022年人大代表“微实事”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据木财预字【2023】1号文件要求，照壁山乡人民政府计划使用财政资金20万元，1、计划支付头道沟村二组自来水水源（东洼泉眼）截流不尽渗漏严重，夏季用水高峰期时常断流，为保障二组居民、牲畜正常饮水，需要开挖沟渠12米、混凝土浇筑截断渗漏泉水。2、计划支付周家塘村东片区1.5公里自来水管道老化需要重新更换管网，购买材料和机械人工费用。自来水管道老化需要更换管网，使用PVC材料1.5公里8万元，机械人工2万元。项目的实施可解决居民饮水问题，并为村民营造舒适环境，切实为村民办实事办好事。 |  |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：于2023年8月实施了头道沟村二组自来水水源地维修，开挖了沟渠12米、浇筑混凝土截断渗漏泉水，保障了二组居民、牲畜正常饮水。更换周家塘村东片区1.5公里自来水管道，项目的实施可解决了居民饮水问题，并为村民营造舒适环境，切实为村民办实事办好事。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 受益行政村 |  | =2个 | =2个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 开挖沟渠深度 |  | >=1.20米 | =1.2米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 更换老化自来水管道长度 |  | >=1.50公里 | =1.5公里 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目竣工验收合格率 |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按期完工率 |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目预算控制率 |  | <=100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  | 施工安全事故发生率 |  | =0% | =0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 受益村民人数 |  | >=500人 | =523人 | 20 |  | 19 |  | 流动人口增多，迁移人口增加 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 村民满意度 |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 各乡镇安全生产专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据木财预字【2023】45号文件要求，为贯彻落实区州县党委、政府关于关于安全生产各项重点工作部署要求，加强我乡安全基础设施建设，进一步治理我乡安全生产工作中存在的问题，先申请15万元用于安全隐患整改，应急救援物资储备，购买安全器材，组织安全生产宣传教育培训等支出，项目实施可防止生产损失，减少安全事 |  |  |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：应急救援物资储备，购买了安全器材11个，组织安全生产宣传教育培训等支出，项目实施防止了生产损失，减少安全事故安全隐患，进一步治理了我乡安全生产工作中存在的问题。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数量 |  |  | >=10个 | =10个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 购买应急救援及消防物资数量 |  |  | >=11个 | =11个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 安全生产宣传培训次数 |  |  | >=10次 | =10次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全隐患整改完成率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 安全隐患整改完成时间 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 应急救援及消防物资储备成本 |  |  | <=13万元 | =13万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 安全生产宣传培训成本 |  |  | <=2万元 | =2万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 安全事故降低率 |  |  | >=80% | =80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 安全生产政策宣传覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 木垒县2021-2022年“厕所革命”奖补资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  | 实施单位 | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目由村统计改厕农户，上报乡农业发展中心，乡农业发展中心及项目办验收合格后申报县乡村振兴局，县乡村振兴局复验后，申请奖补资金，并通过乡党委会后发放表签字审批后由乡财政所直接支付一卡通代发。 |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：于2023年4月申请“厕所革命”奖补资金，修建户厕数量26个，提高了照壁山乡农户的幸福指数。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | =3个 | =3个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 2022修建户厕数量 | >=26个 | =26个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 奖补资金使用率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 户厕质量合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区补助标准 | <600元/人 | =600元/人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 自治州补助标准 | <=322元/个 | =322元/个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益居民人数 | >=60人 | =60人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 厕所正常使用率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 木垒县照壁山乡河坝沿村项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  | 实施单位 | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我乡2023年计划投入5万元，租赁挖掘机及铲车等，用于维修河坝沿村小游园道路，整治村庄环境，提高村环境卫生。 |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：租赁挖掘机及铲车3辆，并维修了河坝沿村小游园道路，整治了村庄环境，提高了村环境卫生。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修小游园地面次数 | >=1次 | =1次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 租赁机械车辆数量 | >=3辆 | =3辆 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完成时间 | <=3个月 | =3个月 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 挖机租赁费用 | <=1700元/天 | =1700元/天 | 5 | 5 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 铲车租赁费用 | <=1200元/天 | =1200元/天 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 安全事故发生率 | =0% | =0% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益农牧民人数 | >=1000人 | =1001人 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 照壁山乡北闸村基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  | 实施单位 | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 木垒县照壁山乡人民政府依据昌州财农【2022】57号文件要求，计划使用自治区农村综改资金20万元资金，用于购买垃圾船14个、道路修补600平方米、植树30亩等项目。该项目建成后能推动北闸村公益事业整体提升，努力建设成产业生态、环境优美、设施完善、生活富裕、乡风文明的美丽乡村 |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：购买了垃圾船14个、道路修补600平方米、植树30亩等项目。该项目建成后使北闸村公益事业整体提升，建设成产业生态、环境优美、设施完善、生活富裕、乡风文明的美丽乡村 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买垃圾船数量 | >=14个 | =14个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 道路修补面积 | >=600平方米 | =600平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 植树面积 | >=30亩 | =30亩 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月 | =2023年12月 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 参与者相关事件投诉率 | =0% | =0% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益居民户数 | >=326户 | =326户 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 照壁山乡平顶山村基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  | 实施单位 | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我乡依据昌州财农【2022】70号文件要求，计划使用自治区农村综改资金20万元资金，该笔资金主要用于购买道路清扫车、北梁片区安装路灯20盏、帽盒山2公里砂石道路维护。该项目建成后能推动平顶山村公益事业整体提升，努力建设成产业生态、环境优美、设施完善、生活富裕、乡风文明的美丽乡村。 |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：购买了垃圾船数量5个，道路清扫车1辆，砂石道路维护数量2千米。项目建成后推动了平顶山村公益事业整体提升，建设成了产业生态、环境优美、设施完善、生活富裕、乡风文明的美丽乡村 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买垃圾船数量 | >=5个 | =5个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 购买道路清扫车数量 | =1辆 | =1辆 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 砂石道路维护数量 | >=2千米 | =2千米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买垃圾船成本 | <=6000元/个 | =6000元/个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 购买道路清扫车成本 | <=5万元 | =5万元 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 参与者相关事件投诉率 | =0% | =0% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益居民户数 | >=282户 | =282户 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 照壁山乡双湾村基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  | 实施单位 | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我乡依据昌州财农【2022】70号文件要求，计划使用自治区农村综改资金20万元资金，用于购买垃圾船13个、彩色种植及配套设施等。该项目建成后依托双湾村独有地缘优势，抓住旅游发展机遇加大旅游开发。同时提升旅游服务质量，形成特色系统的竞争优势同时增加村集体经济及村民收入。 |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：购买了垃圾船13个、彩色种植及配套设施等。项目建成后依托双湾村独有地缘优势，抓住旅游发展机遇加大旅游开发。同时提升了旅游服务质量，形成了特色系统的竞争优势同时增加村集体经济及村民收入。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买垃圾船数量 | >=13个 | =13个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 彩色种植面积 | >=15亩 | =15亩 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2023年12月 | =2023年12月 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾船单价 | <=6000元/个 | =6000元/个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 参与者相关事件投诉率 | =0% | =0% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益居民户数 | >=60户 | =60户 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 照壁山乡头道沟村基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 木垒县照壁山乡政府 |  |  | 实施单位 | 木垒县照壁山乡政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我乡依据昌州财农【2022】57号文件要求，计划使用自治区农村综改资金20万元资金，用于购买垃圾船、文化活动室门前400平方场地硬化及配套体育健身器材、补植补栽植等项目。该项目建成后能推动头道沟村公益事业整体提升，努力建设成产业生态、环境优美、设施完善、生活富裕、乡风文明的美丽乡村。 |  |  |  | 截止本项目完成时限，我单位针对本项目已完成如下工作：购买了垃圾船、文化活动室门前400平方场地硬化及配套体育健身器材、补植补栽植等项目。该项目建成后推动了头道沟村公益事业整体提升，努力建设成产业生态、环境优美、设施完善、生活富裕、乡风文明的美丽乡村。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买垃圾船数量 | >=9个 | =9个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 文化室场地硬化面积 | >=400平方米 | =400平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 补植补栽植紫叶数量 | >=300棵 | =300棵 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2023年12月 | =2023年12月 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 参与者相关事件投诉率 | =0% | =0% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益居民户数 | >=268户 | =268户 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

# 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 第四部分 部门决算报表（见附表）

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表》

## 三、《支出决算表》

## 四、《财政拨款收入支出决算总表》

## 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》